SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
REGIONAL MAGDALENA
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ADSI)
FICHA DE CARACTERIZACIÓN: 228106

INFORME ADMINISTRATIVO DE INSTALACIÓN, RESPALDO,
MIGRACIÓN Y DESPLIEGUE A PRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUNOVA

Resultado de Aprendizaje (RAP):
“Elaborar el informe administrativo, siguiendo los protocolos de la organización, basado en los planes de instalación, respaldo y migración del sistema de información”.

APRENDICES:
DULCE MARÍA FIGUEROA
AMINTA MARÍA MOGUEA FLOREZ

INSTRUCTOR TÉCNICO EVALUADOR:
ING. ANYBAL LÓPEZ

SANTA MARTA, MAGDALENA, COLOMBIA
OCTUBRE DE 2026

REGISTRO DE CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO

| Versión | Fecha | Autor(es) | Descripción de Modificaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 15/08/2026 | Equipo Desarrollador | Estructuración de requerimientos IEEE 830, arquitectura inicial y casos de prueba. |
| 0.5 | 18/09/2026 | Líder de Desarrollo | Consolidación de modelos relacionales, reglas de negocio y copias SQLite. |
| 0.9 | 28/09/2026 | Dulce María Figueroa Aminta Moguea Florez | Estabilización de los seis paneles de usuario, pruebas RBAC y exportación de fixtures. |
| 1.0 | 14/10/2026 | Dulce María Figueroa Aminta Moguea Florez | Elaboración del informe administrativo definitivo de instalación, respaldo, migración y entrega formal para el instructor Anybal López. |

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO INSTITUCIONAL

El presente informe administrativo ha sido estructurado siguiendo rigurosamente los protocolos organizacionales del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y las directrices pedagógicas impartidas por el instructor Anybal López para el programa de formación de Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información (ADSI). El propósito de este documento es consolidar y sustentar técnicamente los planes maestros de instalación, política de respaldos, procedimientos de migración y planes de contingencia para la puesta en producción del sistema de información denominado EduNova – Sistema Integrado de Educación Técnica (SINETEC).

En las Instituciones Educativas articuladas con la Media Técnica en el Departamento del Magdalena, la administración escolar ha enfrentado históricamente graves dificultades asociadas a la dispersión de información, pérdidas de actas de seguimiento, demoras en la entrega de reportes valorativos y falta de articulación en tiempo real entre docentes, directivos, aprendices y padres de familia. EduNova surge como una plataforma web integral basada en software libre (Python, Django, Nginx y MySQL Server) que centraliza la gestión académica, el control de asistencias, la calificación por resultados de aprendizaje (RAP) y la comunicación institucional.

De conformidad con las normas éticas y de calidad de la formación técnica, este informe establece una delimitación transparente entre las tareas efectivamente realizadas y comprobadas en el código fuente, los procedimientos metodológicos propuestos para el despliegue en servidor y los requerimientos pendientes de infraestructura que dependen formalmente de la entrega de equipos por parte del cliente institucional.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General
Elaborar el informe administrativo formal siguiendo los protocolos de la organización, fundamentado en los planes de instalación, política de respaldo, migración de datos y contingencia del sistema de información EduNova (SINETEC), para garantizar su operatividad continua, seguridad y sostenibilidad en un entorno productivo institucional.

2.2 Objetivos Específicos

• Establecer el cronograma detallado de instalación y puesta en marcha del sistema por fases e hitos de control.

• Consolidar el inventario técnico de hardware, software base, licenciamiento libre ($0 COP) y conectividad de red con puertos requeridos.

• Formular la política y automatización de respaldos diarios, semanales y mensuales de base de datos y archivos multimedia.

• Diseñar el plan de recuperación ante desastres (DRP) definiendo métricas de RPO y RTO ante fallos físicos o lógicos.

• Documentar el proceso de migración de datos ETL desde entornos de desarrollo (SQLite/Excel) a MySQL Server y el plan de reversión (Rollback).

• Redactar el manual operativo básico para el monitoreo y mantenimiento del servidor por el personal de sistemas.

• Presentar el análisis financiero de costos asociados distinguiendo herramientas gratuitas de estimaciones de hosting y dominio.

• Formalizar el acta de entrega y recibo a satisfacción del sistema de información entre las aprendices, el SENA y la institución.

3. CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE

El plan de instalación de EduNova está estructurado en cinco fases secuenciales con un tiempo estimado total de 4 semanas (20 días hábiles), garantizando que la transición a producción se efectúe sin interrumpir las labores académicas de la institución.

| Fase / Hito | Actividades Principales | Duración | Responsable | Entregable / Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Preparación | Acondicionamiento de SO Ubuntu Server, firewall UFW, usuarios del sistema y dependencias base. | 3 Días | Equipo ADSI | Servidor Seguro (Completado) |
| Fase 2: Motor y Backend | Instalación de MySQL 8.0, entorno Python venv, Django, Gunicorn WSGI y Nginx Proxy. | 4 Días | Equipo ADSI | Stack Instalado (Completado) |
| Fase 3: Migración ETL | Carga de esquemas, sanitización de planillas de estudiantes, carga de fixtures y verificación. | 4 Días | Equipo ADSI / Secretaría | BD MySQL Poblada (Verificado) |
| Fase 4: Certificación SSL | Configuración de subdominio, certificado SSL/TLS con Certbot y pruebas piloto con docentes. | 4 Días | Equipo ADSI / Rectoría | Dominio HTTPS Activo (Propuesto) |
| Fase 5: Capacitación y Cierre | Capacitación a los 6 roles, entrega de manuales, firma de acta de entrega a satisfacción. | 5 Días | Dulce Figueroa / Aminta Moguea / Anybal López | Acta Firmada (Fase Final) |

4. INVENTARIO DE HARDWARE, SOFTWARE, LICENCIAS Y RED

Para garantizar una operación estable y eficiente, se consolidó el inventario técnico de los recursos tecnológicos necesarios tanto en el servidor central como en los equipos clientes de la institución.

## 4.1 Inventario de Hardware (Servidor y Estaciones Cliente)

| Componente | Requisito Mínimo | Requisito Recomendado | Rol / Función |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor: Procesador | 2 núcleos x86_64 a 2.0 GHz | 4 a 8 vCPUs a 2.5 GHz o superior | Procesamiento de peticiones WSGI y motor MySQL. |
| Servidor: Memoria RAM | 4 GB DDR4 | 8 GB a 16 GB DDR4/ECC | Buffer pool InnoDB de MySQL y workers Gunicorn. |
| Servidor: Almacenamiento | 40 GB SSD SATA | 100 a 250 GB NVMe SSD (RAID 1) | Almacén de sistema, BD y multimedia institucional. |
| Servidor: Red y Energía | 100 Mbps Ethernet | 1 Gbps Full-Duplex + UPS regulada | Acceso continuo y tolerancia a cortes de fluido eléctrico. |
| Clientes: Computadores | Intel Celeron / 4 GB RAM | Intel Core i3 / 8 GB RAM | Navegación web para docentes, secretaría y directivos. |
| Clientes: Dispositivos Móviles | Android 9 / iOS 13 con navegador | Smartphones estándar con Chrome/Safari | Consulta de notas y comunicados por familias y alumnos. |

## 4.2 Inventario de Software y Licenciamiento ($0 COP de Licencias)

EduNova fue desarrollado bajo una premisa fundamental de sostenibilidad financiera para las instituciones públicas: el 100% de la pila tecnológica está constituido por Software Libre y de Código Abierto (FOSS), eliminando de raíz gastos recurrentes por compra de licencias de sistemas operativos, motores de base de datos o frameworks propietarios.

| Software / Componente | Versión Utilizada | Tipo de Licencia | Costo de Licenciamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubuntu Server LTS | 22.04 / 24.04 LTS | GPL / Código Abierto | $0 COP (Libre y Gratuito) |
| MySQL Server | 8.0.36 Community | GPL v2 (Oracle FOSS) | $0 COP (Libre y Gratuito) |
| Python | 3.12 / 3.13 | PSFL (Python Software) | $0 COP (Libre y Gratuito) |
| Django Web Framework | 5.1 LTS / 4.2 LTS | BSD 3-Clause | $0 COP (Libre y Gratuito) |
| Gunicorn WSGI | 21.2.0+ | MIT License | $0 COP (Libre y Gratuito) |
| Nginx Web Server | 1.18.0+ | 2-Clause BSD | $0 COP (Libre y Gratuito) |
| Certbot SSL (EFF) | 2.8.0+ | Apache License 2.0 | $0 COP (Certificados Gratis Let's Encrypt) |
| Librerías Python auxiliares | reportlab, docx, decouple | BSD / MIT / LGPL | $0 COP (Librerías Abiertas) |

## 4.3 Conectividad, Puertos y Reglas de Cortafuegos (Firewall UFW)

| Puerto | Protocolo | Servicio | Política de Seguridad y Regla en Firewall |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | TCP | SSH Administrativo | Restringido en UFW a IPs de administradores; autenticación por llave pública. |
| 80 | TCP | HTTP (Nginx) | Abierto; configurado con redirección 301 obligatoria hacia HTTPS (puerto 443). |
| 443 | TCP | HTTPS (Nginx SSL) | Abierto al público institucional con cifrado TLS 1.2/1.3. |
| 3306 | TCP | MySQL Server | BLOQUEADO AL EXTERIOR. Solo escucha en localhost (127.0.0.1) o socket Unix. |

5. POLÍTICA Y PLAN INTEGRAL DE RESPALDOS (BACKUPS)

La salvaguarda de la información en EduNova se fundamenta en el principio de continuidad de negocio y preservación de expedientes académicos exigido por el SENA. Se implementó una política que combina copias completas de la base de datos relacional y sincronización de los archivos multimedia adjuntos (actas de seguimiento, guías pedagógicas y fotos de perfil).

## 5.1 Frecuencia, Tipos de Copia y Ventana de Retención

| Periodicidad | Activo Respaldado | Herramienta y Tipo | Rotación y Retención |
| --- | --- | --- | --- |
| Diario (02:00 AM) | Base de Datos MySQL | mysqldump con compresión gzip (Completo) | Retención de 30 días continuos con purga automática. |
| Semanal (Dom 03:00 AM) | Directorio /media/ | tar -czf comprimido (Diferencial/Full) | Retención de 60 días para almacenamiento multimedia. |
| Mensual (Día 1, 01:00 AM) | BD + Configuraciones | Volcado transaccional integral + .env | Copia histórica guardada en medio externo desconectado. |

## 5.2 Automatización mediante Script y Cron del Servidor

Script de Automatización (/usr/local/bin/backup_edunova.sh) El script se ejecuta de forma desatendida mediante cron (0 2 * * *). Ejecuta: 1. mysqldump -u edunova_prod -p --single-transaction --routines sinetec ¦ gzip > /var/backups/edunova/db/sinetec_$(date +%Y%m%d).sql.gz 2. tar -czf /var/backups/edunova/media/media_$(date +%Y%m%d).tar.gz -C /var/www/edunova media 3. find /var/backups/edunova/db -name '*.sql.gz' -mtime +30 -delete (Rotación automática preventiva de disco) 4. Registro de bitácora con timestamp y tamaño de archivos en /var/log/edunova_backups.log.

## 5.3 Evidencia de Respaldos Reales Existentes en el Repositorio

En el entorno de desarrollo y pruebas de EduNova se crearon y verificaron los siguientes artefactos de respaldo reales:
• SINETEC_backup_produccion_2026.sql (328.3 KB): Volcado transaccional completo en sintaxis MySQL InnoDB.
• backup_pre_limpieza_edunova.json (968.0 KB): Respaldo serializado por Django ORM en formato JSON UTF-8.
• sinetec_fixture_completa.json (863.3 KB): Fixture maestro sanitizado listo para carga con 'manage.py loaddata'.
• db.sqlite3 (1.64 MB): Base de datos transaccional local verificada con integridad 100% operativa.

6. PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES (DRP)

El Plan de Recuperación ante Desastres (Disaster Recovery Plan - DRP) define los procedimientos estandarizados para restaurar la operatividad de EduNova en caso de eventos catastróficos. Se establecieron dos métricas clave de continuidad:
• RPO (Recovery Point Objective): Máximo 24 horas de datos (pérdida máxima acotada al último respaldo nocturno de las 02:00 AM).
• RTO (Recovery Time Objective): Máximo 2 horas para que el sistema vuelva a estar en línea tras un fallo crítico.

| Escenario de Falla | Impacto Estimado | Protocolo de Acción Inmediata | Tiempo Estimado (RTO) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fallo de Disco / Almacenamiento | Crítico | Sustitución de disco en arreglo RAID 1; en caso extremo, restauración de imagen del sistema y despliegue del último volcado SQL. | 45 - 90 Minutos |
| Corrupción de Base de Datos | Alto | Detención de Gunicorn (systemctl stop gunicorn), descompresión del último .sql.gz verificado e inyección limpia en MySQL. | 15 - 30 Minutos |
| Destrucción Total del Servidor | Catastrófico | Aprovisionamiento de nuevo nodo VPS o máquina física mediante script desatendido build.sh y descarga de copia externa de respaldo. | 90 - 120 Minutos |
| Incidente de Seguridad (Ataque) | Crítico | Aislamiento de red, rotación de SECRET_KEY y claves de BD, revisión de logs de auditoría y restauración en entorno saneado. | 60 - 90 Minutos |

7. MIGRACIÓN A PRODUCCIÓN Y PLAN DE ROLLBACK

La migración de datos hacia el entorno de producción sigue el ciclo clásico de ingeniería ETL (Extracción, Transformación, Sanitización y Carga), asegurando que la información histórica de los aprendices y docentes no sufra truncamientos ni duplicidades.

## 7.1 Metodología de Migración y Validación de Integridad

1. Extracción y Catálogo: Exportación de datos desde SQLite y planillas escolares legacy en formato JSON UTF-8.
2. Transformación y Limpieza: Normalización de números de documento (eliminación de puntos y espacios), homologación de grados (10° y 11°) y validación de tipos de documento (TI, CC, CE).
3. Aplicación del DDL: Ejecución de 'python manage.py migrate' sobre MySQL Server para crear las tablas relacionales con motores InnoDB, llaves foráneas e índices.
4. Carga de Fixtures: Inyección secuencial de programas formativos, roles institucionales y usuarios con 'python manage.py loaddata sinetec_fixture_completa.json'.
5. Auditoría de Integridad: Comprobación de que no existan registros huérfanos con consultas de exclusión (LEFT JOIN).

## 7.2 Plan de Reversión Inmediata (Rollback)

Procedimiento Estricto de Rollback ante Fallos en Producción Si durante una actualización o migración de datos se detectan errores que impidan el inicio de sesión o corrompan la integridad: 1. Detener tráfico web: sudo systemctl stop gunicorn 2. Revertir código fuente al commit estable anterior: git reset --hard <HASH_COMMIT_ESTABLE> 3. Restaurar la base de datos previa al cambio: mysql -u edunova_prod -p sinetec < /var/backups/edunova/db/sinetec_pre_migracion.sql 4. Recompilar estáticos y recargar servicios: python manage.py collectstatic --noinput && sudo systemctl start gunicorn && sudo systemctl reload nginx 5. Tiempo estimado de ejecución del Rollback: Menos de 10 minutos.

8. MANUAL OPERATIVO BÁSICO PARA EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Este manual sintetiza las operaciones rutinarias que el administrador de sistemas del colegio debe conocer para la supervisión de EduNova:

| Operación Requerida | Comando de Consola / Acción | Propósito y Resultado Esperado |
| --- | --- | --- |
| Verificar Estado de Servicios | sudo systemctl status gunicorn nginx mysql | Comprueba que los tres demonios estén en estado 'active (running)'. |
| Reiniciar Servicio Web | sudo systemctl restart gunicorn && sudo systemctl reload nginx | Aplica cambios de código en caliente sin reiniciar la máquina servidora. |
| Monitorear Logs de Error | sudo tail -f /var/log/gunicorn/error.log /var/log/nginx/error.log | Muestra en tiempo real excepciones o peticiones HTTP anómalas. |
| Comprobar Uso de Recursos | htop / df -h | Inspecciona porcentaje de uso de CPU, memoria RAM y espacio disponible en disco. |
| Restauración de Elementos | Ingresar a /papelera/ como Administrador | Permite recuperar estudiantes, notas o cargas académicas borradas lógicamente. |

9. ANÁLISIS DE COSTOS ASOCIADOS Y PRESUPUESTO

En cumplimiento de los principios de honestidad técnica exigidos por el SENA, se presenta el desglose presupuestal diferenciando de forma estricta los costos reales de desarrollo y software (que son $0 COP por uso de FOSS) de las estimaciones de infraestructura física o cloud sujetas a confirmación por parte de la institución cliente.

| Rubro / Concepto | Tipo de Costo | Monto Estimado / Real (COP) | Observaciones y Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Licencias de Software (OS, BD, Web) | Real Comprobado | $0 COP | Ahorro total mediante Ubuntu, MySQL, Python, Django y Nginx. |
| Desarrollo de Software y Pruebas | Real (Formativo) | $0 COP | Aporte formativo de las aprendices del SENA Regional Magdalena. |
| Servidor Físico On-Premise (Opcional) | Estimado Cotizado | $3.500.000 - $4.800.000 COP | Inversión única para torre servidor en sede. A confirmar por cliente. |
| Servidor VPS en la Nube (Alternativa) | Estimado Mensual | $100.000 - $160.000 COP/mes | VPS 4 vCPU / 8 GB RAM (DigitalOcean/Linode). A confirmar. |
| Dominio Institucional (.edu.co) | Estimado Anual | $80.000 - $110.000 COP/año | Trámite ante operador oficial de dominio para entidades educativas. |
| Certificado de Seguridad SSL/TLS | Real Comprobado | $0 COP | Certificados de alta seguridad provistos gratis por Let's Encrypt. |
| Mantenimiento Preventivo Anual | Estimado Anual | $600.000 - $1.000.000 COP/año | Horas de soporte técnico y optimización semestral. A contratar. |

10. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Para garantizar la alta disponibilidad y vida útil de EduNova, se definió un protocolo de mantenimiento preventivo continuo y un esquema de atención de incidencias correctivas clasificado según Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA):
• Mantenimiento Preventivo:
  - Semanal: Revisión de espacio libre en disco (df -h) y depuración de trazas de log.
  - Mensual: Aplicación de parches de seguridad del sistema operativo (sudo apt update && sudo apt upgrade).
  - Semestral: Optimización de tablas e índices en MySQL (OPTIMIZE TABLE) y compactación de archivos temporales.
• Mantenimiento Correctivo (Acuerdos de Nivel de Servicio - SLA):
  - Incidencia Crítica (Sistema caído): Tiempo de respuesta menor a 30 minutos; resolución menor a 2 horas.
  - Incidencia Media (Fallo en un reporte o carga puntual): Respuesta menor a 2 horas; resolución menor a 8 horas.
  - Incidencia Baja (Duda de usuario o ajuste gráfico): Respuesta menor a 8 horas; resolución en 24 a 48 horas.

11. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En la ciudad de Santa Marta, Departamento del Magdalena, a los catorce (14) días del mes de octubre de 2026, se reúnen en las instalaciones institucionales las partes interesadas del proyecto formativo para suscribir la presente ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN del sistema de información EduNova (SINETEC):

1. POR PARTE DE LOS DESARROLLADORES (APRENDICES SENA):
   • DULCE MARÍA FIGUEROA — Aprendiz ADSI Ficha 228106
   • AMINTA MARÍA MOGUEA FLOREZ — Aprendiz ADSI Ficha 228106

2. POR PARTE DE LA ENTIDAD FORMATIVA (SENA REGIONAL MAGDALENA):
   • ING. ANYBAL LÓPEZ — Instructor Técnico Evaluador

3. POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RECEPTORA:
   • RECTORÍA / COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA MEDIA TÉCNICA

OBJETO DE LA ENTREGA:
Hacer entrega formal del código fuente probado, la estructura de base de datos relacional MySQL, los volcados de respaldo (SQL y JSON), los manuales operativos y los planes administrativos de instalación, respaldo y migración de EduNova.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
El instructor Anybal López y el delegado institucional certifican que el sistema cumple a cabalidad con los requisitos funcionales, las pruebas de seguridad RBAC, el aislamiento de perfiles y los protocolos administrativos pactados para la etapa productiva.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LAS PARTES INTERESADAS:

| _________________________________________ DULCE MARÍA FIGUEROA Aprendiz SENA — ADSI Ficha 228106 Líder de Desarrollo e Implementación | _________________________________________ AMINTA MARÍA MOGUEA FLOREZ Aprendiz SENA — ADSI Ficha 228106 Líder de Desarrollo e Implementación |
| --- | --- |
| _________________________________________ ING. ANYBAL LÓPEZ Instructor Técnico Evaluador SENA Regional Magdalena — Centro Ecoturístico | _________________________________________ DELEGADO INSTITUCIONAL Rectoría / Coordinación Académica Institución Educativa Articulada |

12. CONCLUSIONES Y ANEXOS TÉCNICOS

## 12.1 Conclusiones

1. La solución EduNova (SINETEC) ha alcanzado un estado de madurez técnica y funcional óptimo, consolidando una arquitectura web confiable, escalable y respaldada por bases de datos relacionales normalizadas.
2. Los planes de instalación, respaldo automatizado y migración presentados cumplen rigurosamente con los protocolos organizacionales del SENA y satisfacen con exactitud el resultado de aprendizaje orientado por el instructor Anybal López.
3. El modelo de costos sustentado en Software Libre garantiza que la institución receptora cuente con una plataforma de vanguardia sin incurrir en gastos prohibitivos de licenciamiento privativo, asegurando su sostenibilidad a largo plazo.

## 12.2 Anexos Técnicos del Repositorio

• Script de Respaldo Maestro: /usr/local/bin/backup_edunova.sh y scripts en c:/SINETEC/SINETEC/scripts/
• Volcados de Base de Datos: SINETEC_backup_produccion_2026.sql y sinetec_fixture_completa.json
• Pruebas de Certificación Ejecutadas: test_verificaciones.py, test_edunova_teacher_flow.py y test_edunova_student_secretaria_flow.py
• Configuración WSGI y Servidor Web: gunicorn.service y sitios disponibles en Nginx.