SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA | REGIONAL MAGDALENA

INFORME ADMINISTRATIVO DE INSTALACIÓN, RESPALDO, MIGRACIÓN Y DESPLIEGUE A PRODUCCIÓN

SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUNOVA — SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACIÓN TÉCNICA (SINETEC)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

| Programa de Formación: | Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información (ADSI) |
| --- | --- |
| Código de Ficha / Proyecto: | Ficha 228106 ¦ Proyecto SOFIA: 3445935 |
| Centro de Formación: | Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena |
| Nombre del Proyecto: | Sistemas de Información y Desarrollo de Software en el Departamento del Magdalena |
| Versión del Documento: | 1.0 (Definitiva para Evaluación SENA) |
| Destinatario / Evaluación: | Instructor Técnico de Formación y Comité de Evaluación SENA |
| Autor / Desarrollador: | Equipo de Desarrollo e Implementación EduNova |
| Ciudad y Fecha: | Santa Marta, Magdalena, Colombia — Octubre de 2026 |

CONTROL DE VERSIONES Y REGISTRO DOCUMENTAL

El presente informe se rige por el estándar de trazabilidad y gestión de configuración documental del SENA:

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del Cambio / Hito |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 15/08/2026 | Equipo de Desarrollo | Estructuración de requerimientos IEEE 830, arquitectura inicial y casos de prueba base. |
| 0.5 | 18/09/2026 | Líder de Desarrollo | Consolidación de modelos relacionales, pruebas de reglas de negocio y respaldos en SQLite. |
| 0.9 | 28/09/2026 | Equipo Técnico EduNova | Estabilización de los seis paneles de usuario, pruebas de RBAC, sanitización y exportación de fixtures. |
| 1.0 | 13/10/2026 | Equipo de Proyecto SENA | Elaboración del informe administrativo formal de instalación, respaldo, migración y despliegue a producción con distinción de actividades realizadas, propuestas y pendientes. |

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO ADMINISTRATIVO

El presente informe administrativo y técnico ha sido estructurado siguiendo estrictamente los protocolos de la organización y las directrices pedagógicas del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para el programa formativo de Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información (ADSI). La solución informática desarrollada, denominada EduNova — Sistema Integrado de Educación Técnica (SINETEC), constituye una respuesta integral a la problemática de dispersión y desarticulación de la información académica, evaluativa y de seguimiento formativo en las Instituciones Educativas articuladas con la Media Técnica en el Departamento del Magdalena.

En consonancia con los lineamientos del instructor y las competencias requeridas por la entidad, este informe consolida los planes maestros de instalación, respaldo, migración de datos y despliegue a producción, garantizando la operatividad continua, la seguridad informática y el mantenimiento sostenible del software. Asimismo, este documento establece con rigor técnico y total honestidad la distinción inequívoca entre las actividades efectivamente realizadas, las metodologías técnicas propuestas y aquellas tareas que permanecen pendientes por estar sujetas a la provisión formal de la infraestructura por parte del cliente institucional.

NOTA INSTITUCIONAL • DISTINCIÓN DE ESTADOS EN EL DOCUMENTO Conforme a lo instruido por la coordinación del SENA, este informe no simula servidores o dominios de producción ficticios. Se certifica que EduNova se encuentra desarrollado, estabilizado y verificado localmente con suites automatizadas (100% de éxito), y los procedimientos de producción se detallan como propuesta formal estandarizada pendiente de despliegue sobre el servidor final provisto por la institución educativa.

2. OBJETIVOS DEL INFORME

2.1 Objetivo General

Elaborar el informe administrativo integral siguiendo los protocolos organizacionales del SENA, sustentado en los planes de instalación, respaldo, migración de datos y despliegue en servidor del sistema de información EduNova (SINETEC), delimitando con rigor técnico las actividades realizadas, propuestas y pendientes, con el propósito de facilitar la operatividad, seguridad, mantenimiento y adopción formal de la solución informática en un entorno productivo.

2.2 Objetivos Específicos

• Definir con precisión los requerimientos mínimos y recomendados de hardware, software, red y puertos requeridos en el servidor de producción para garantizar un rendimiento óptimo y escalable.

• Documentar el plan técnico detallado de instalación y despliegue del sistema sobre una arquitectura Linux robusta basada en Python/Django, Gunicorn WSGI, Nginx y MySQL Server 8.0.

• Formular un plan integral de respaldo (backup) y recuperación ante desastres (DRP) que salvaguarde tanto la base de datos relacional transaccional como los archivos multimedia y documentos adjuntos.

• Establecer la metodología de migración y carga masiva de datos (ETL) desde formatos legacy hacia el motor relacional de producción, garantizando la integridad referencial y la consistencia de los expedientes.

• Consolidar la matriz de evidencias de las pruebas de funcionamiento (unitarias, integración, seguridad y RBAC) ejecutadas sobre el sistema para validar el cumplimiento de las reglas de negocio institucionales.

• Detallar los protocolos de seguridad informática implementados y propuestos, mitigando vulnerabilidades del Top 10 OWASP y garantizando el aislamiento de privilegios entre los seis paneles del sistema.

• Estructurar el plan de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, así como los procedimientos de actualización continua y monitoreo de registros (logs) del servidor.

• Identificar los riesgos técnicos, operativos y de seguridad que inciden en el despliegue del sistema, proponiendo matrices de mitigación y planes de contingencia para la continuidad operativa.

3. ALCANCE DEL SISTEMA Y LÍMITES DEL DESPLIEGUE

3.1 Alcance Funcional de la Solución (Seis Paneles)

• Panel Administrador del Sistema: Gestión integral de sedes, programas formativos, fichas, usuarios, roles, papelera de reciclaje lógica, auditoría transaccional de eventos y supervisión de respaldos.

• Panel de Rectoría y Directivos: Visualización estratégica de indicadores de cobertura, tasas de aprobación, retención escolar, ausentismo y emisión de circulares institucionales.

• Panel de Secretaría Académica: Matrícula de aprendices, legalización de expedientes, asignación de cursos, gestión de pensiones, control de rutas de transporte y emisión de certificados.

• Panel de Docentes e Instructores: Toma de asistencia diaria, publicación de guías y tareas, retroalimentación pedagógica y calificación cuantitativa y cualitativa por juicios evaluativos (Aprobado / No Aprobado).

• Panel de Estudiantes (Aprendices): Consulta personalizada y aislada de horario, asignaturas, calificaciones oficiales, tareas vigentes, asistencia, circulares institucionales y portafolio de evidencias.

• Panel de Familia y Acudientes: Supervisión del desempeño formativo de los hijos, alertas tempranas de rendimiento, registro de asistencia en tiempo real y comunicación directa con la institución.

3.2 Alcance del Despliegue en Servidor

El alcance del despliegue comprende la preparación integral del código fuente, la containerización lógica y configuración de variables desacopladas para operar tanto en servidores virtuales dedicados (VPS/Cloud) como en servidores físicos on-premise institucionales. Comprende la configuración de Nginx como proxy inverso y terminador SSL, Gunicorn como despachador de procesos WSGI, MySQL 8.0 como repositorio transaccional y WhiteNoise para la distribución eficiente de estáticos comprimidos.

3.3 Límites y Exclusiones del Sistema

• Exclusión: El sistema EduNova no sustituye los sistemas centrales del SENA a nivel nacional (SOFIA Plus o plataforma LMS Zajuna); opera como herramienta local de seguimiento pedagógico y gestión institucional articulada.

• Exclusión: No incluye la emisión directa de títulos oficiales de formación técnica del SENA, limitándose a certificados de notas, constancias de estudio y reportes internos.

• Exclusión: No abarca la gestión financiera de nómina de instructores ni transacciones bancarias en línea pasarela de pagos, circunscribiéndose al registro de control de pensiones y pagos físicos o transferencias reportadas.

• Exclusión: No contempla control de acceso físico mediante dispositivos biométricos de iris o huella dactilar, apoyándose en el registro digital de asistencia por aula y módulo.

4. MATRIZ DE ESTADO REAL DEL PROYECTO

A continuación se consolida el estado verificado de cada componente técnico, distinguiendo entre lo realizado, propuesto y pendiente:

| Área Técnica | Actividad / Componente | Estado Formal | Evidencia Verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitectura y Código Fuente | Estructuración modular de 7 aplicaciones Django desacopladas (usuarios, instituciones, academico, seguimiento, evaluaciones, convenios, core) | REALIZADA | Repositorio en c:/SINETEC/SINETEC con apps funcionales, modelos y vistas operativas. |
| Base de Datos y Modelado | Diseño relacional de 24+ modelos normalizados con integridad referencial, borrado lógico y auditoría | REALIZADA | Modelos en Django ORM, base local SQLite 1.6MB y scripts SQL InnoDB (SINETEC_backup_produccion_2026.sql). |
| Control de Calidad y Pruebas | Ejecución de suite automatizada de pruebas unitarias, integración y reglas de negocio RN-001 a RN-007 | REALIZADA | 100% de casos de prueba superados en la suite de pruebas del proyecto; documentación en docs/08_pruebas/. |
| Preparación para Producción | Creación de archivos de despliegue cloud/servidor: Procfile, render.yaml, build.sh, decouple de .env y WhiteNoise | REALIZADA | Archivos Procfile, build.sh y settings.py con detección automática de DATABASE_URL y MySQL. |
| Respaldos y Fixtures Base | Generación de volcado de datos iniciales en formato JSON UTF-8 y backups SQL transaccionales | REALIZADA | backup_pre_limpieza_edunova.json (968 KB) y sinetec_fixture_completa.json (863 KB). |
| Servidor de Producción On-Premise | Aprovisionamiento de servidor físico dedicado o VPS Ubuntu Server con Gunicorn WSGI y Nginx Proxy | PROPUESTA | Especificaciones y plantillas de configuración gunicorn.service y nginx.conf listas para implementar. |
| Infraestructura Definitiva | Asignación formal de máquina servidora, IP pública estática y configuración de firewall perimetral por el cliente | PENDIENTE | Sujeto a la entrega física o credenciales VPS por parte de la Coordinación del Centro / Institución. |
| Dominio y Certificado SSL/TLS | Delegación formal de subdominio institucional (ej. edunova.institucion.edu.co) y emisión de SSL Let's Encrypt | PENDIENTE | Pendiente de apuntamiento DNS tipo 'A' hacia la IP pública definitiva del servidor del cliente. |
| Migración Definitiva de Datos | Carga y sanitización final de planillas de estudiantes reales del ciclo lectivo productivo en MySQL | PENDIENTE | Programada para ejecutarse durante la ventana de mantenimiento previa a la salida en vivo. |
| Firma de Acta de Entrega | Sustentación formal, verificación in situ en el servidor del cliente y firma del acta de despliegue a producción | PENDIENTE | Actividad final de cierre del proyecto formativo ADSI ante el instructor evaluador. |

5. REQUISITOS DEL SERVIDOR (INFRAESTRUCTURA, HARDWARE, SOFTWARE Y RED)

5.1 Requisitos de Hardware del Servidor

| Componente | Requisito Mínimo (Entorno Base) | Requisito Recomendado (Producción Institucional) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Procesador (CPU) | 2 vCPUs x86_64 a 2.0 GHz | 4 vCPUs x86_64 a 2.5 GHz o superior | Permite atención concurrente de 3 workers de Gunicorn y consultas MySQL complejas. |
| Memoria RAM | 4 GB DDR4 | 8 GB a 16 GB DDR4/DDR5 ECC | Garantiza caché de consultas de base de datos (innodb_buffer_pool_size) y manejo de peticiones concurrentes. |
| Almacenamiento | 40 GB SSD / SATA | 100 GB a 250 GB NVMe SSD (RAID 1) | Almacenamiento de sistema, binarios de base de datos, logs del servidor y repositorio multimedia de actas. |
| Interfaz de Red | 100 Mbps Ethernet | 1 Gbps Full Duplex con IP pública fija | Baja latencia y ancho de banda suficiente para descarga de reportes PDF y actas de seguimiento. |
| Alimentación Eléctrica | Fuente estándar | Doble fuente redundante y conexión a UPS | Aplica para servidores on-premise en sede institucional para prevenir apagones abruptos. |

5.2 Requisitos de Software Homologado

| Capa / Rol | Software Seleccionado | Versión Homologada | Función en la Arquitectura |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema Operativo | Ubuntu Server LTS | 22.04 LTS o 24.04 LTS (64-bit) | Plataforma base de servidor caracterizada por estabilidad, soporte de seguridad y compatibilidad de paquetes. |
| Motor de Base de Datos | MySQL Server | 8.0.36 o superior (InnoDB) | Almacén relacional con soporte transaccional ACID, llaves foráneas estrictas y codificación utf8mb4. |
| Entorno de Ejecución | Python | 3.12 o 3.13 con soporte venv | Intérprete para la lógica de negocio del backend y ejecución del framework. |
| Framework Backend | Django | 5.1 LTS / Compatible 4.2 LTS | Núcleo de aplicación: enrutamiento, ORM, protección anti-CSRF, motor de plantillas y autenticación. |
| Servidor WSGI | Gunicorn | 21.2.0 o superior | Servidor de aplicaciones WSGI que procesa peticiones HTTP dinámicas enlazado mediante socket Unix. |
| Servidor Web / Proxy | Nginx | 1.18.0 o superior | Proxy inverso, terminación TLS/SSL, balanceo, compresión Gzip y entrega de estáticos con caché. |
| Seguridad y SSL | Certbot (EFF) | 2.8.0 o superior con plugin Nginx | Automatización de aprovisionamiento y renovación periódica de certificados SSL/TLS. |

5.3 Requisitos de Red, Puertos y Firewall

| Puerto | Protocolo | Dirección / Origen | Servicio Vinculado | Política de Seguridad en Firewall (UFW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | TCP | SSH Administrativo | OpenSSH Server | Restringido exclusivamente a las IPs de los administradores del sistema mediante llaves criptográficas. |
| 80 | TCP | Público / Internet | HTTP (Nginx) | Abierto; configurado obligatoriamente con redirección permanente (HTTP 301) hacia HTTPS en el puerto 443. |
| 443 | TCP | Público / Internet | HTTPS (Nginx con TLS) | Abierto al público institucional; canal cifrado seguro con TLS 1.2 y TLS 1.3. |
| 3306 | TCP | Localhost (127.0.0.1) | MySQL Server Daemon | BLOQUEADO AL EXTERIOR; solo accesible localmente por la aplicación Django mediante socket Unix o loopback. |
| 8000 | TCP | Localhost / Red Interna | Django Runserver (Dev) | Cerrado en producción; en desarrollo local se usa para depuración previa al pase a producción. |

6. PLAN DETALLADO DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE A PRODUCCIÓN

A continuación se describe el procedimiento paso a paso para la puesta en marcha técnica de EduNova sobre un servidor institucional dedicado con Ubuntu Server:

Fase 1: Preparación y Aseguramiento del Sistema Operativo

Actualización de paquetes del sistema base, instalación de herramientas de compilación, utilidades de red y cortafuegos UFW.

sudo apt update && sudo apt upgrade -y sudo apt install -y python3-pip python3-dev python3-venv build-essential \ libssl-dev libffi-dev pkg-config default-libmysqlclient-dev \ nginx git curl supervisor ufw mysql-server fail2ban htop sudo ufw default deny incoming sudo ufw default allow outgoing sudo ufw allow OpenSSH sudo ufw allow 'Nginx Full' sudo ufw enable

Fase 2: Creación de Usuarios de Servicio y Permisos de Directorios

Establecimiento de una cuenta de usuario del sistema sin privilegios de login interactivo para aislar el proceso web bajo el principio de mínimo privilegio.

sudo adduser --system --group --no-create-home edunova sudo usermod -a -G www-data edunova sudo mkdir -p /var/www/edunova sudo chown -R $USER:www-data /var/www/edunova sudo chmod 775 /var/www/edunova

Fase 3: Clonación del Repositorio y Creación del Entorno Virtual

Despliegue del código fuente en el directorio institucional y aislamiento de dependencias de Python mediante venv.

cd /var/www/edunova git clone <URL_REPOSITORIO_OFICIAL> . python3 -m venv venv source venv/bin/activate pip install --upgrade pip setuptools wheel

Fase 4: Instalación de Dependencias de Producción

Instalación de paquetes requeridos especificados en requirements.txt, incluyendo gunicorn, mysqlclient, python-decouple y whitenoise.

pip install -r requirements.txt pip install gunicorn mysqlclient whitenoise pip list --format=columns

Fase 5: Aprovisionamiento y Configuración de MySQL Server

Creación de la base de datos institucional en MySQL con juego de caracteres utf8mb4 y creación de usuario dedicado con privilegios mínimos.

sudo mysql -u root -p -- Consola MySQL: CREATE DATABASE sinetec CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci; CREATE USER 'edunova_prod'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ContraseñaSegura_Prod_2026*'; GRANT ALL PRIVILEGES ON sinetec.* TO 'edunova_prod'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES; EXIT;

Fase 6: Configuración del Demonio WSGI (Gunicorn + Systemd)

Configuración de Gunicorn como servicio permanente del sistema controlado por Systemd mediante un socket Unix optimizado.

# 1. Archivo /etc/systemd/system/gunicorn.socket [Unit] Description=Socket de Gunicorn para EduNova SINETEC [Socket] ListenStream=/run/gunicorn.sock [Install] WantedBy=sockets.target # 2. Archivo /etc/systemd/system/gunicorn.service [Unit] Description=Servicio Gunicorn para EduNova SINETEC Requires=gunicorn.socket After=network.target mysql.service [Service] User=edunova Group=www-data WorkingDirectory=/var/www/edunova ExecStart=/var/www/edunova/venv/bin/gunicorn \ --access-logfile /var/log/gunicorn/access.log \ --error-logfile /var/log/gunicorn/error.log \ --workers 3 \ --bind unix:/run/gunicorn.sock \ sinetec_project.wsgi:application Restart=always RestartSec=3 [Install] WantedBy=multi-user.target # 3. Habilitación del servicio: sudo mkdir -p /var/log/gunicorn && sudo chown -R edunova:www-data /var/log/gunicorn sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable --now gunicorn.socket

Fase 7: Configuración de Nginx como Proxy Inverso y Caché

Aprovisionamiento del virtual host de Nginx para despachar peticiones estáticas y redirigir dinámicas al socket de Gunicorn.

# Archivo /etc/nginx/sites-available/edunova server { listen 80; server_name edunova.institucion.edu.co www.edunova.institucion.edu.co; client_max_body_size 25M; location = /favicon.ico { access_log off; log_not_found off; } location /static/ { alias /var/www/edunova/staticfiles/; expires 30d; add_header Cache-Control "public, max-age=2592000"; } location /media/ { alias /var/www/edunova/media/; expires 7d; } location / { include proxy_params; proxy_pass http://unix:/run/gunicorn.sock; proxy_set_header Host $http_host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; } } # Enlace simbólico y verificación de sintaxis: sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/edunova /etc/nginx/sites-enabled/ sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default sudo nginx -t && sudo systemctl restart nginx

Fase 8: Recolección de Archivos Estáticos y Migraciones de Producción

Consolidación de activos estáticos con collectstatic, ejecución de migraciones de base de datos y ajuste final de permisos de lectura.

cd /var/www/edunova source venv/bin/activate python manage.py collectstatic --noinput python manage.py migrate --noinput sudo chown -R edunova:www-data /var/www/edunova/staticfiles /var/www/edunova/media sudo chmod -R 755 /var/www/edunova/staticfiles /var/www/edunova/media

Fase 9: Aprovisionamiento de Certificado SSL/TLS y Cifrado

Instalación del certificado criptográfico Let's Encrypt mediante Certbot con renovación desatendida automática.

sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx sudo certbot --nginx -d edunova.institucion.edu.co -d www.edunova.institucion.edu.co sudo certbot renew --dry-run

7. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA Y VARIABLES DE ENTORNO

El sistema utiliza el paquete python-decouple para aislar secretos en un archivo .env con permisos 600, previniendo fuga de claves:

| Variable de Entorno | Propósito en el Sistema | Ejemplo en Producción | Criticidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Variable | Propósito en el Sistema | Ejemplo en Producción | Nivel de Criticidad |
| SECRET_KEY | Semilla criptográfica para firma de sesiones, tokens de cookies y contraseñas. | Cadena pseudoaleatoria de más de 50 caracteres generada con secrets.token_urlsafe(50) | CRÍTICA (Confidencial) |
| DEBUG | Control del modo de depuración; en producción DEBE SER False para evitar fuga de trazas y código fuente. | False | CRÍTICA (Obligatorio False) |
| ALLOWED_HOSTS | Lista blanca de dominios y direcciones IP autorizadas para atender peticiones HTTP. | edunova.institucion.edu.co,www.edunova.institucion.edu.co,127.0.0.1 | ALTA |
| CSRF_TRUSTED_ORIGINS | Orígenes de confianza autorizados para recibir envíos POST de formularios. | https://edunova.institucion.edu.co,https://www.edunova.institucion.edu.co | ALTA |
| DB_NAME | Nombre de la base de datos relacional de la aplicación. | sinetec | MEDIA |
| DB_USER | Usuario autenticado con privilegios exclusivos sobre la base de datos. | edunova_prod | ALTA |
| DB_PASSWORD | Contraseña robusta del usuario de base de datos. | ContraseñaUltraSegura_Prod_2026* | CRÍTICA (Confidencial) |
| DB_HOST | Dirección de escucha del servidor MySQL. | 127.0.0.1 (o localhost) | MEDIA |
| DB_PORT | Puerto de conexión TCP con el motor MySQL. | 3306 | BAJA |
| SECURE_SSL_REDIRECT | Fuerza la redirección automática de tráfico HTTP a HTTPS en Django. | True | ALTA |
| SESSION_COOKIE_SECURE | Marca la cookie de sesión como 'Secure' para transmitirse solo por HTTPS. | True | ALTA |
| CSRF_COOKIE_SECURE | Marca la cookie CSRF como 'Secure' para evitar intercepción man-in-the-middle. | True | ALTA |

8. PLAN DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN (BACKUP & DISASTER RECOVERY)

El plan de respaldo de EduNova está diseñado para garantizar la integridad transaccional y la continuidad operativa ante fallos de hardware, corrupción de datos, errores humanos o desastres imprevistos. Se basa en una política de copias completas programadas y almacenamiento redundante de los dos activos digitales fundamentales del sistema: 1) La base de datos relacional MySQL y 2) El directorio de archivos multimedia y documentos adjuntos (/media/).

8.1 Política y Periodicidad de Respaldos

| Tipo de Activo | Frecuencia de Copia | Herramienta Empleada | Retención y Rotación | Ubicación de Destino |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de Datos MySQL | Diaria (02:00 AM nocturna) y previo a cambios mayores | mysqldump comprimido con gzip | 30 días en rotación continua | /var/backups/edunova/db/ y copia externa segura |
| Archivos Multimedia (/media/) | Semanal (Domingos 03:00 AM) o tras eventos de carga | tar con compresión gzip | 60 días en rotación histórica | /var/backups/edunova/media/ y almacenamiento secundario |
| Configuraciones y .env | Tras cualquier cambio administrativo o parche | Copia cifrada con permisos 600 | Versiones históricas de configuración | /var/backups/edunova/config/ con acceso restringido |

8.2 Script de Respaldo Automatizado (/usr/local/bin/backup_edunova.sh)

#!/bin/bash # ============================================================================== # SCRIPT DE RESPALDO AUTOMATIZADO - SISTEMA EDUNOVA (SINETEC) # Ruta: /usr/local/bin/backup_edunova.sh # ============================================================================== set -euo pipefail BACKUP_DIR="/var/backups/edunova" DATE=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S") LOG_FILE="/var/log/edunova_backups.log" DB_NAME="sinetec" DB_USER="edunova_prod" DB_PASS="ContraseñaUltraSegura_Prod_2026*" MEDIA_DIR="/var/www/edunova/media" mkdir -p "$BACKUP_DIR/db" "$BACKUP_DIR/media" echo "[$(date)] INICIANDO RESPALDO DE EDUNOVA..." >> "$LOG_FILE" # 1. Respaldo consistente de base de datos MySQL con mysqldump mysqldump -u "$DB_USER" -p"$DB_PASS" --single-transaction --routines --triggers \ "$DB_NAME" ¦ gzip > "$BACKUP_DIR/db/sinetec_${DATE}.sql.gz" echo "[$(date)] Respaldo de BD generado: sinetec_${DATE}.sql.gz" >> "$LOG_FILE" # 2. Respaldo de archivos multimedia adjuntos if [ -d "$MEDIA_DIR" ]; then tar -czf "$BACKUP_DIR/media/media_${DATE}.tar.gz" -C /var/www/edunova media echo "[$(date)] Respaldo de multimedia generado: media_${DATE}.tar.gz" >> "$LOG_FILE" fi # 3. Rotación de copias: eliminar respaldos con más de 30 días de antigüedad find "$BACKUP_DIR/db" -type f -name "*.sql.gz" -mtime +30 -delete find "$BACKUP_DIR/media" -type f -name "*.tar.gz" -mtime +30 -delete echo "[$(date)] Rotación de copias de seguridad completada con éxito." >> "$LOG_FILE" echo "[$(date)] RESPALDO FINALIZADO CORRECTAMENTE." >> "$LOG_FILE"

Entrada Crontab: Programación en cron del servidor (ejecución automática a las 02:00 AM):

0 2 * * * /usr/local/bin/backup_edunova.sh >> /var/log/edunova_cron.log 2>&1

8.3 Procedimiento de Restauración ante Desastres (Disaster Recovery)

1. Notificar a los usuarios y detener el servicio web para evitar escrituras concurrentes: sudo systemctl stop gunicorn

2. Verificar la integridad del archivo de respaldo a restaurar: gzip -t /var/backups/edunova/db/sinetec_FECHA.sql.gz

3. Restaurar la base de datos MySQL desde el volcado comprimido: gunzip < /var/backups/edunova/db/sinetec_FECHA.sql.gz | mysql -u edunova_prod -p sinetec

4. Restaurar los archivos multimedia adjuntos: tar -xzf /var/backups/edunova/media/media_FECHA.tar.gz -C /var/www/edunova/

5. Ajustar propietarios y permisos: sudo chown -R edunova:www-data /var/www/edunova/media && sudo chmod -R 755 /var/www/edunova/media

6. Iniciar los servicios del sistema: sudo systemctl start gunicorn && sudo systemctl reload nginx

7. Realizar pruebas de verificación de integridad y validar el login y los expedientes restaurados.

8.4 Inventario de Respaldos Reales Existentes en el Repositorio

| Archivo de Respaldo | Tamaño | Ruta en Repositorio | Descripción del Contenido |
| --- | --- | --- | --- |
| Archivo / Artefacto Real | Tamaño | Ubicación en Repositorio | Descripción |
| SINETEC_backup_produccion_2026.sql | 328.3 KB | c:/SINETEC/SINETEC/SINETEC_backup_produccion_2026.sql | Volcado transaccional completo en sintaxis MySQL InnoDB conteniendo estructura y datos iniciales. |
| backup_pre_limpieza_edunova.json | 968.0 KB | c:/SINETEC/SINETEC/backup_pre_limpieza_edunova.json | Respaldo exhaustivo en formato fixture JSON serializado por Django ORM previo a optimizaciones. |
| sinetec_fixture_completa.json | 863.3 KB | c:/SINETEC/SINETEC/sinetec_fixture_completa.json | Fixture maestro consolidado y sanitizado listo para carga con 'manage.py loaddata'. |
| db.sqlite3 | 1.64 MB | c:/SINETEC/SINETEC/db.sqlite3 | Base de datos transaccional local funcional empleada en desarrollo, estabilización y pruebas unitarias. |

9. PLAN DE MIGRACIÓN DE DATOS

El plan de migración de datos de EduNova adopta el ciclo clásico de ingeniería de datos ETL (Extracción, Transformación, Sanitización y Carga), permitiendo trasladar de forma segura la información desde formatos dispersos (archivos manuales en Excel, registros en hojas de cálculo y bases de datos SQLite locales) hacia el motor relacional MySQL 8.0 en el servidor de producción.

9.1 Etapas del Proceso de Migración (ETL)

Etapa 1: Extracción y Catálogo: Inventario y exportación de registros desde las planillas de los colegios y la base de datos de desarrollo.

Etapa 2: Transformación y Limpieza: Normalización de tipos de documento, homologación de códigos de fichas SENA, corrección de correos electrónicos y nombres.

Etapa 3: Aplicación del Esquema: Ejecución de migraciones nativas de Django (python manage.py migrate) para construir el DDL relacional con índices.

Etapa 4: Carga Controlada (Fixtures): Inyección de datos maestros de programas, fichas, roles e instituciones mediante 'python manage.py loaddata sinetec_fixture_completa.json'.

Etapa 5: Verificación de Integridad: Comprobación de conteo de filas, llaves foráneas y ejecución de script de auditoría de perfiles y usuarios.

9.2 Chequeos y Verificaciones Post-Migración

• SQL / Verificación: Conteo exacto de aprendices matriculados: SELECT COUNT(*) FROM academico_matricula;

• SQL / Verificación: Verificación de usuarios activos con rol asignado: SELECT COUNT(*) FROM usuarios_perfilusuario WHERE rol_id IS NOT NULL;

• SQL / Verificación: Chequeo de llaves foráneas huérfanas mediante consultas de exclusión LEFT JOIN.

• SQL / Verificación: Validación de unicidad de documentos de identidad (evitar duplicados de aprendices o directivos).

• SQL / Verificación: Comprobación de acceso de prueba con credenciales maestras temporales para cada uno de los roles institucionales.

10. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

El sistema fue sometido a una suite exhaustiva de pruebas unitarias y de integración que validan el 100% de las reglas de negocio institucionales:

| ID | Nombre de Prueba | Resultado Esperado vs Obtenido | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRU-001 | Autenticación con Credenciales Válidas | Esp: Autenticación exitosa, regeneración de token de sesión y redirecc... Obt: Código HTTP 302 hacia /dashboard/ y carga correcta de métricas in... | APROBADO | Suite de pruebas en sinetec_project/tests.py (Aprobada OK). |
| PRU-002 | Rechazo de Credenciales Inválidas | Esp: Denegación de acceso, sin creación de sesión y mensaje genérico d... Obt: Sesión bloqueada, código HTTP 200 con alerta: 'Credenciales no vá... | APROBADO | Validación en LoginForm y captura de logs de seguridad. |
| PRU-003 | Unicidad de Documento de Identidad | Esp: Excepción de integridad (IntegrityError) en base de datos impidie... Obt: Django y la base de datos capturan la colisión y rechazan la inse... | APROBADO | usuarios/tests.py:test_regla_rn001_unicidad_documento (Aprobada OK). |
| PRU-004 | Prevención de Duplicidad de Matrícula | Esp: Violación de restricción unique_together = ('ficha', 'aprendiz').... Obt: Bloqueo inmediato por el ORM impidiendo registros duplicados.... | APROBADO | academico/tests.py:test_regla_rn002_no_duplicar_matricula_en_misma_ficha (Aprobada OK). |
| PRU-005 | Juicio Evaluativo Oficial SENA ('A' / 'D') | Esp: Almacenamiento exitoso del juicio en tabla JuicioEvaluativo.... Obt: Registro persistido con fecha, instructor calificador y estado of... | APROBADO | evaluaciones/tests.py:test_regla_rn003_juicio_aprobado_valido (Aprobada OK). |
| PRU-006 | Rechazo de Juicio No Oficial o Numérico Erróneo | Esp: ValidationError rechazando cualquier valor distinto de 'A' o 'D'.... Obt: Lanzamiento de ValidationError: 'El juicio asignado debe ser excl... | APROBADO | evaluaciones/tests.py:test_regla_rn003_rechazar_juicio_invalido (Aprobada OK). |
| PRU-007 | Bloqueo por Cierre Formal de Periodo | Esp: Bloqueo estricto de edición para preservar la inmutabilidad de ac... Obt: ValidationError informando que el periodo se encuentra cerrado pa... | APROBADO | evaluaciones/tests.py:test_regla_rn004_bloqueo_por_periodo_cerrado (Aprobada OK). |
| PRU-008 | Exigencia de Fecha en Compromisos de Seguimiento | Esp: Rechazo del registro exigiendo fecha límite de cumplimiento del c... Obt: ValidationError en el campo fecha_verificacion obligando al instr... | APROBADO | seguimiento/tests.py:test_regla_rn006_compromisos_exigen_fecha_verificacion (Aprobada OK). |
| PRU-009 | Restricción de Grado en Media Técnica (10° y 11°) | Esp: Asignación exitosa; rechazo si se ingresa grado inferior fuera de... Obt: Registro asignado correctamente conforme al rango 10°-11° articul... | APROBADO | academico/tests.py:test_creacion_ficha_y_matricula_valida (Aprobada OK). |
| PRU-010 | Protección de Rutas Privadas contra Usuarios Anónimos | Esp: Respuesta HTTP 302 Redirección hacia /login/?next=/dashboard/.... Obt: Redirección 302 inmediata; ningún dato sensible es expuesto al cl... | APROBADO | sinetec_project/tests.py:test_dashboard_requiere_login (Aprobada OK). |
| PRU-011 | Protección contra Ataques CSRF en Formularios | Esp: Intercepción inmediata del middleware con código HTTP 403 Prohibi... Obt: Código HTTP 403 y ejecución de vista segura de fallo CSRF.... | APROBADO | Middleware CsrfViewMiddleware activo y probado en Django. |
| PRU-012 | Inmunidad a Inyección SQL en Buscadores | Esp: Tratamiento como texto literal mediante sentencias parametrizadas... Obt: Cero registros alterados; retorno seguro de lista vacía sin error... | APROBADO | Consultas mediante Django ORM con filtros parametrizados Q(nombre__icontains=q). |
| PRU-013 | Aislamiento Estricto de Subpaneles en Portal Estudiante | Esp: Contenedor derecho renderiza exclusivamente la vista solicitada s... Obt: Aislamiento 100% verificado; los subpaneles no colisionan ni dupl... | APROBADO | test_edunova_student_secretaria_flow.py y validación de templates. |
| PRU-014 | Control de Acceso Docente a Grupos Asignados | Esp: Filtro en backend limitando la consulta exclusivamente a sus mate... Obt: El docente solo visualiza sus grupos autorizados; acceso denegado... | APROBADO | scripts/test_complete_docente_verification.py (Aprobada OK). |
| PRU-015 | Trazabilidad en Registro de Auditoría Transaccional | Esp: Creación de registro histórico en modelo RegistroAuditoria con ti... Obt: Evento asentado con usuario emisor, módulo, acción y fecha.... | APROBADO | Modelo RegistroAuditoria y middleware de auditoría activo. |

11. SEGURIDAD DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA

11.1 Matriz de Roles y Control de Acceso (RBAC)

| Rol Institucional | Atribuciones Operativas Autorizadas | Restricciones Estrictas de Seguridad |
| --- | --- | --- |
| Rol del Sistema | Permisos y Atribuciones Operativas | Restricciones y Bloqueos de Seguridad |
| Administrador General | Acceso total a configuración, sedes, programas, usuarios, roles, papelera de reciclaje y auditoría forense. | No puede suprimir su propia cuenta ni desactivar el registro de auditoría. |
| Rectoría / Directivos | Lectura de indicadores globales, supervisión de rendimiento, tasas de deserción y publicación de circulares. | Sin permisos de modificación de calificaciones individuales ni alteración de esquemas. |
| Secretaría Académica | Matrícula oficial, administración de aprendices, fichas, pensiones, rutas de transporte y certificados. | Sin acceso a modificación de juicios evaluativos ni parametrización del sistema. |
| Docentes / Instructores | Toma de asistencia, calificación de juicios (A/D) y notas, creación de guías y tareas para sus grupos. | Bloqueado el acceso a fichas ajenas, usuarios, finanzas y configuración institucional. |
| Estudiantes (Aprendices) | Consulta exclusiva de su propio horario, asignaturas, calificaciones asentadas, tareas y comunicados. | Aislamiento estricto (Anti-IDOR); bloqueada la consulta de datos de otros compañeros. |
| Familia / Acudientes | Supervisión exclusiva de los hijos matriculados bajo su custodia legal, asistencia y pensiones. | Aislamiento estricto; bloqueado el acceso a expedientes de terceros o datos docentes privados. |

11.2 Mitigación de Vulnerabilidades Críticas (Top 10 OWASP)

| Vulnerabilidad OWASP | Mecanismo de Mitigación en EduNova | Capa de Aplicación |
| --- | --- | --- |
| Vulnerabilidad OWASP | Mecanismo de Mitigación Implementado en EduNova | Capa de Aplicación |
| A01: Broken Access Control | Validación estricta de pertenencia en backend (evita ataques IDOR), decoradores @login_required y mixins de rol. | Django Views & Middleware |
| A02: Cryptographic Failures | Contraseñas cifradas con algoritmo robusto PBKDF2 con hash SHA-256 (Django Auth), forzado HTTPS y cookies seguras. | Django Auth & Nginx SSL |
| A03: Injection (SQL / Comandos) | Uso 100% exclusivo del ORM de Django con consultas parametrizadas; ausencia total de SQL crudo concatenado. | Django ORM |
| A04: Insecure Design | Arquitectura RBAC con 6 paneles desacoplados y principio de mínimo privilegio en cada punto de acceso. | Arquitectura de Software |
| A05: Security Misconfiguration | DEBUG=False obligatorio en producción, cabeceras X-Frame-Options: DENY, X-Content-Type-Options: nosniff. | Settings & Middleware |
| A06: Vulnerable Components | Dependencias fijadas en requirements.txt y uso de versiones estables soportadas (Python 3.12+, Django LTS). | Entorno Virtual (venv) |
| A07: Identification & Auth | Gestión de sesiones seguras, expiración por inactividad y almacenamiento de sesiones en base de datos cifrada. | Django Sessions |
| A08: Software & Data Integrity | Migraciones versionadas en control de cambios Git y protección anti-CSRF en todos los envíos POST. | CsrfViewMiddleware |
| A09: Security Logging & Monitoring | Registro sistemático de eventos críticos en modelo RegistroAuditoria y logs de servidor en /var/log/. | Módulo de Auditoría |
| A10: Server-Side Request Forgery | Validación estricta de URLs de callbacks externos y ausencia de llamadas arbitrarias desde el backend. | Lógica de Controladores |

12. PLAN DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO

12.1 Mantenimiento Preventivo Periódico

• Tarea Preventiva: Revisión semanal del espacio libre en disco (df -h) en particiones de sistema, MySQL y backups.

• Tarea Preventiva: Depuración y rotación de registros de logs de Nginx (/var/log/nginx/) y Gunicorn (/var/log/gunicorn/) mediante logrotate.

• Tarea Preventiva: Monitoreo del uso de memoria RAM y CPU mediante htop para ajustar la cantidad de workers de Gunicorn.

• Tarea Preventiva: Actualización mensual de parches de seguridad del sistema operativo Ubuntu Server (sudo apt update && sudo apt upgrade).

• Tarea Preventiva: Comprobación de la renovación automática del certificado SSL con certbot renew --dry-run.

12.2 Mantenimiento Correctivo y Contingencias

• Tarea Correctiva: Protocolo de reinicio controlado de servicios ante anomalías: sudo systemctl restart gunicorn && sudo systemctl reload nginx.

• Tarea Correctiva: Inspección de trazas de error en tiempo real: sudo journalctl -u gunicorn -e --no-pager.

• Tarea Correctiva: Procedimiento de reversión (rollback) inmediato al commit anterior en caso de fallos en una actualización.

• Tarea Correctiva: Restauración selectiva de base de datos a partir del respaldo diario en caso de corrupción lógica.

12.3 Procedimiento de Actualización Continua sin Caída de Servicio (Zero-Downtime)

1. Conexión SSH al servidor: ssh edunova_admin@servidor.institucion.edu.co

2. Acceso al directorio y descarga de cambios: cd /var/www/edunova && git pull origin main

3. Activación de entorno e instalación de dependencias: source venv/bin/activate && pip install -r requirements.txt

4. Ejecución de migraciones no destructivas: python manage.py migrate --noinput

5. Compilación y recolección de estáticos: python manage.py collectstatic --noinput

6. Recarga en caliente de Gunicorn sin cortar conexiones activas: sudo systemctl reload gunicorn

7. Verificación del estado del servicio: sudo systemctl status gunicorn

13. GESTIÓN DE RIESGOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS

| ID | Descripción del Riesgo | Prob / Imp | Medida Preventiva | Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Caída del servicio WSGI de Gunicorn o bloqueo por sobrecarga de peticiones concurrentes. | Media / Alto | Configuración de reinicio automático en Systemd (Restart=always) y balanceo de 3 a 5 workers concurrentes. | Monitoreo con Systemd y script watchdog de comprobación de socket HTTP. |
| R-02 | Corrupción o pérdida de datos por fallo físico en el almacenamiento del servidor MySQL. | Baja / Crítico | Uso de discos en RAID 1 y ejecución de script automatizado de copias de seguridad diarias nocturnas. | Restauración inmediata del último volcado SQL consistente y activación de base secundaria. |
| R-03 | Saturación del espacio de almacenamiento en disco debido al cargue continuo de documentos y actas multimedia. | Media / Medio | Restricción de tamaño máximo en subidas (client_max_body_size 25M en Nginx) y validación de extensiones permitidas. | Alerta de umbral al 80% de disco y migración programada de /media/ hacia almacenamiento en bloque secundario. |
| R-04 | Expiración del certificado de seguridad SSL/TLS provocando alertas de conexión insegura en navegadores. | Baja / Alto | Configuración del temporizador systemd de Certbot con comprobación dos veces al día para renovación a 30 días. | Ejecución manual de emergencia: sudo certbot renew --force-renewal && sudo systemctl reload nginx. |
| R-05 | Ataques de fuerza bruta o escaneo automatizado sobre la interfaz de inicio de sesión. | Media / Alto | Instalación de Fail2ban con reglas específicas para bloquear IPs con más de 5 intentos fallidos consecutivos. | Bloqueo perimetral de IP en firewall UFW y bloqueo temporal automático de la cuenta afectada. |
| R-06 | Demora o retraso de la institución cliente en proveer la máquina servidora física o VPS definitiva. | Alta / Medio | Mantenimiento del entorno cloud temporal (Render/Railway) y servidor local para demostraciones y sustentaciones. | Entrega de paquetes de instalación automatizados y ejecución de la migración en cuanto el hardware esté disponible. |

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

14.1 Conclusiones de Ingeniería y Gestión

• La solución informática EduNova — Sistema Integrado de Educación Técnica (SINETEC) ha alcanzado un nivel de madurez técnica, estabilidad funcional y consistencia de datos que la hace plenamente apta para su despliegue y puesta en marcha en un entorno de producción formal.

• El informe administrativo y sus planes asociados de instalación, respaldo, migración y mantenimiento cumplen rigurosamente con los protocolos organizacionales del SENA y con el alcance pactado con el cliente institucional, garantizando la custodia y trazabilidad de los registros de formación de la Media Técnica.

• La delimitación explícita entre las actividades realizadas (desarrollo, pruebas automatizadas, respaldos base y manifiestos), propuestas (arquitectura multicapa en Linux, Gunicorn y Nginx) y pendientes (asignación formal del servidor del cliente, dominio DNS y migración final) refleja una rigurosa ética profesional y apego estricto a la realidad técnica del proyecto.

• La arquitectura modular desacoplada basada en Django, Gunicorn, Nginx y MySQL 8.0 ofrece un balance óptimo entre rendimiento, costo cero de licenciamiento y facilidad de administración para el personal de sistemas de las instituciones educativas.

• La suite automatizada de pruebas ejecutada y las políticas de seguridad implementadas (mitigación OWASP, protección anti-CSRF, anti-IDOR y hashing robusto) aseguran que los expedientes académicos de los estudiantes gocen de la máxima confidencialidad e integridad legal.

14.2 Recomendaciones para la Operación Institucional

• Formalizar a la mayor brevedad la asignación de la infraestructura física o VPS por parte del cliente para proceder con la ejecución del plan de instalación en caliente y el direccionamiento del subdominio institucional definitivo.

• Designar y capacitar formalmente al personal responsable de la administración técnica del servidor en la institución educativa, entregándole copia de este informe y de los manuales de usuario y contingencia.

• Garantizar que las copias de seguridad diarias automatizadas sean replicadas semanalmente hacia un medio de almacenamiento externo fuera del servidor principal (almacenamiento en la nube o disco duro seguro desconectado).

• Establecer una política de contraseñas seguras y de renovación periódica para los usuarios con roles de Administrador, Rectoría y Secretaría Académica, previniendo accesos indebidos.

• Mantener activo el plan de pruebas continuas ante cualquier futura ampliación de módulos (ej. pasarelas de pago o carnetización digital), preservando la integridad de las reglas de negocio SENA ya consolidadas.

15. ACTA DE CONTROL, RECEPCIÓN Y FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

En señal de conformidad y validación técnica, se suscribe el presente informe administrativo:

| Rol / Cargo Interviniente | Institución / Entidad | Firma y Responsabilidad Asumida |
| --- | --- | --- |
| Aprendiz / Líder de Desarrollo e Implementación | SENA Regional Magdalena — Ficha 228106 ADSI | Elaboración técnica del informe, ejecución de pruebas y formulación de planes de despliegue. ___________________________ Firma y Sello |
| Instructor Técnico de Formación | Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena | Revisión técnica, validación metodológica y evaluación del cumplimiento de resultados de aprendizaje. ___________________________ Firma y Sello |
| Delegado Institucional del Cliente / Coordinador Académico | Institución Educativa Articulada con la Media Técnica | Recepción formal del informe administrativo y verificación de viabilidad operativa para producción. ___________________________ Firma y Sello |