SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
REGIONAL MAGDALENA
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ADSI)
FICHA DE CARACTERIZACIÓN: 3173430

INFORME ADMINISTRATIVO, PROTOCOLOS ORGANIZACIONALES,
PLANES DE INSTALACIÓN, RESPALDO, MIGRACIÓN Y OPERATIVIDAD
DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA EDUNOVA (SINETEC)

Resultado de Aprendizaje (RAP):
“Elaborar el informe administrativo, siguiendo los protocolos de la organización, basado en los planes de instalación, respaldo y migración del sistema de información, facilitando la operatividad y mantenimiento de la solución informática”.

APRENDICES DESARROLLADORAS:
AMINTA MARÍA MOGUEA FLOREZ
DULCE MARÍA FIGUEROA

INSTRUCTOR TÉCNICO EVALUADOR:
ING. ANYBAL LÓPEZ

SANTA MARTA, MAGDALENA, COLOMBIA
AÑO FORMATIVO 2026

REGISTRO DE CONTROL DE VERSIONES Y METADATOS DEL DOCUMENTO

| Versión | Fecha | Autoras / Responsables | Descripción y Alcance |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 15/08/2026 | Aminta Moguea / Dulce Figueroa | Estructuración de requerimientos IEEE 830, arquitectura inicial y casos de prueba. |
| 0.5 | 18/09/2026 | Aminta Moguea / Dulce Figueroa | Consolidación de modelos relacionales, esquemas MySQL y respaldos SQLite locales. |
| 0.9 | 28/09/2026 | Aminta Moguea / Dulce Figueroa | Estabilización de los seis portales de usuario, pruebas RBAC y exportación de fixtures. |
| 1.0 | 15/10/2026 | Aminta Moguea / Dulce Figueroa | Consolidación del informe administrativo y técnico completo para entrega final al instructor Anybal López. Validación de despliegue en Render y planes de contingencia. |

TABLA DE CONTENIDO GENERAL

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO INSTITUCIONAL  .............................................  3

2. OBJETIVOS DEL INFORME ADMINISTRATIVO  ..............................................  4

2.1 Objetivo General  ..............................................................  4

2.2 Objetivos Específicos  .........................................................  4

3. DESCRIPCIÓN INTEGRAL DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA EDUNOVA  ...........................  5

3.1 Antecedentes y Evolución del Nombre (SINETEC a EduNova)  .......................  5

3.2 Arquitectura Tecnológica y Patrón MVT  .........................................  5

3.3 Estructura de Módulos y Portales Especializados (6 Roles)  .....................  6

4. PUNTO 1: DISEÑO DEL PLAN DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE A PRODUCCIÓN  .................  7

4.1 Cronograma de Despliegue Organizado por Fases  .................................  7

4.2 Actividades Previas a la Instalación y Puesta en Servicio  .....................  8

4.3 Requisitos Técnicos de Hardware y Software (Servidor y Clientes)  ..............  8

4.4 Inventario de Licenciamiento FOSS ($0 COP), Herramientas y Red  ................  9

4.5 Revisión del Entorno de Ejecución y Configuración en la Nube (Render)  .........  10

4.6 Procedimiento de Publicación y Comprobación del Servicio  ......................  11

4.7 Pruebas de Certificación Posteriores al Despliegue  ............................  12

4.8 Matriz RACI de Responsables, Tiempos y Evidencias de Instalación  ..............  13

5. PUNTO 2: DISEÑO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE RESPALDOS Y RECUPERACIÓN  .............  14

5.1 Objetivo y Política Institucional de Respaldos (RPO y RTO)  ....................  14

5.2 Clasificación de Información Crítica Protegida  ................................  14

5.3 Esquema de Frecuencias: Diaria, Semanal y Mensual  .............................  15

5.4 Análisis Comparativo: Respaldos Completos, Diferenciales e Incrementales  ......  15

5.5 Herramientas de Volcado y Automatización (Bash, Cron, Python, mysqldump)  ......  16

5.6 Procedimiento para Crear, Almacenar y Verificar Copias de Seguridad  ...........  17

5.7 Protección de Archivos, Cifrado y Control de Acceso Estricto  ..................  18

5.8 Procedimiento Operativo de Recuperación y Restauración de Datos  ...............  18

5.9 Plan de Recuperación ante Desastres (Disaster Recovery Plan - DRP)  ............  19

5.10 Protocolo de Respuesta ante Pérdida de Datos, Errores y Caídas  ...............  20

5.11 Evidencias Comprobables de Respaldos Existentes en el Repositorio  ............  21

6. PUNTO 3: ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE MIGRACIÓN Y PLAN DE CONTINGENCIA  ..............  22

6.1 Objetivo y Alcance de la Migración de Datos  ...................................  22

6.2 Diagnóstico de Ambientes: Entorno de Origen vs. Entorno de Destino  ............  22

6.3 Preparación, Saneamiento y Transformación de Datos (Proceso ETL)  ..............  23

6.4 Respaldo Preventivo Obligatorio Pre-Migración  .................................  23

6.5 Procedimiento de Traslado, Carga y Ejecución de DDL/DML  .......................  24

6.6 Auditoría de Integridad Referencial y Conteo de Registros  .....................  24

6.7 Pruebas Funcionales Posteriores y Aceptación de Usuario  .......................  25

6.8 Cronograma y Asignación de Responsabilidades en la Migración  ..................  25

6.9 Plan de Contingencia y Procedimiento de Reversión Inmediata (Rollback)  ........  26

6.10 Registro de Incidentes y Evidencias de Migración  .............................  27

7. PUNTO 4: REDACCIÓN DEL INFORME ADMINISTRATIVO FORMAL Y MANTENIMIENTO  ..............  28

7.1 Acta Formal de Entrega y Recibo a Satisfacción (Lista para Firmas)  ............  28

7.2 Manual de Usuario Integrado y Manual Operativo de Administración  ..............  30

7.3 Procedimientos Operativos Rutinarios de Mantenimiento y Servicios  .............  32

7.4 Inventario Consolidado de Recursos Tecnológicos  ...............................  33

7.5 Análisis Financiero y Estructura de Costos Reales vs. Estimados  ...............  34

7.6 Pautas y Programación de Mantenimiento Preventivo  .............................  35

7.7 Pautas de Mantenimiento Correctivo y Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)  ......  36

7.8 Matriz de Responsabilidades y Frecuencias de Supervisión  ......................  37

7.9 Formato de Bitácora para Registro y Seguimiento de Fallas  .....................  37

7.10 Recomendaciones Estratégicas para la Continuidad Operativa  ...................  38

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES  ............................................  39

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y NORMATIVA TÉCNICA  ....................................  40

10. ANEXOS TÉCNICOS Y SCRIPTS DISPONIBLES EN EL PROYECTO  .............................  41

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO INSTITUCIONAL

El presente informe administrativo ha sido elaborado en estricto cumplimiento de los protocolos organizacionales y metodológicos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en el marco de la formación profesional integral del programa Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información (ADSI), Ficha de Caracterización 3173430, adscrita a la Regional Magdalena y al Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena. El documento da respuesta exhaustiva a la actividad de aprendizaje orientada por el instructor Anybal López, cuyo Resultado de Aprendizaje (RAP) se titula:

“ELABORAR EL INFORME ADMINISTRATIVO, SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS DE LA ORGANIZACIÓN, BASADO EN LOS PLANES DE INSTALACIÓN, RESPALDO Y MIGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, FACILITANDO LA OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA”.

En los contextos educativos del Departamento del Magdalena y de la región Caribe colombiana, particularmente en las instituciones de educación secundaria y media técnica vinculadas con el SENA, la gestión y el control de la información escolar han dependido históricamente de procesos analógicos, planillas manuales en papel, archivos dispersos de hojas de cálculo y registros no sincronizados. Esta situación ocasiona demoras en el reporte y consolidación de notas, extravío de evidencias de seguimiento formativo, falta de comunicación oportuna con padres de familia y acudientes, y dificultades para que los directivos y coordinadores adopten decisiones sustentadas en datos actualizados.

Como solución estructurada a estas problemáticas, las aprendices Aminta María Moguea Florez y Dulce María Figueroa diseñaron, construyeron, verificaron y desplegaron el sistema de información EduNova (originalmente concebido bajo el acrónimo SINETEC – Sistema Integrado de Educación Técnica). EduNova es una plataforma web integral, robusta y modular, desarrollada con base en software libre (lenguaje Python, framework web Django, base de datos relacional MySQL / SQLite y servidor web Nginx / Gunicorn), concebida para satisfacer las necesidades operativas de los colegios articulados.

Este informe no constituye una recopilación abstracta o teórica, sino un instrumento técnico y administrativo fundamentado en la realidad operativa del proyecto. El sistema ya se encuentra desplegado y accesible públicamente en la nube a través del proveedor PaaS Render en la URL oficial: https://sinetec-1.onrender.com/. A lo largo del documento se detallan las actividades reales ejecutadas, los artefactos de respaldo existentes en el repositorio, la metodología de migración, los manuales de uso y operación, el análisis de costos sustentado en cero pesos ($0 COP) de licenciamiento privativo y las garantías formales de mantenimiento preventivo y correctivo para asegurar la continuidad del servicio educativo.

2. OBJETIVOS DEL INFORME ADMINISTRATIVO

2.1 Objetivo General
Consolidar el informe administrativo formal de la solución informática EduNova (SINETEC), siguiendo rigurosamente los protocolos de la organización y las directrices pedagógicas del SENA, sustentado en la estructuración técnica de los planes de instalación, respaldo, recuperación y migración de datos, con el propósito de garantizar la operatividad continua, la seguridad lógica y el mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma en producción.

2.2 Objetivos Específicos

• Diseñar y documentar el plan de instalación y despliegue del sistema a producción, estableciendo cronogramas detallados por fases, inventarios de hardware/software, configuración en Render y matriz RACI de responsabilidades.

• Formular la estrategia integral de respaldos y recuperación de la información, definiendo métricas de RPO y RTO, frecuencias de copia (diaria, semanal, mensual), herramientas de automatización y procedimientos DRP ante contingencias.

• Estructurar el plan de migración de datos garantizando la integridad referencial en entornos relacionales (MySQL/PostgreSQL/SQLite), incluyendo protocolos de contingencia y procedimientos de reversión inmediata (Rollback).

• Integrar los manuales de usuario y operativo del sistema, especificando el flujo de trabajo en los seis portales institucionales (Administrador, Rectoría, Secretaría, Docente, Estudiante y Familia).

• Elaborar el análisis financiero de costos asociados, demostrando el ahorro institucional generado por el empleo de Software Libre y Código Abierto ($0 COP en licencias).

• Establecer las pautas de mantenimiento preventivo y correctivo con base en Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS / SLA) y diseñar la bitácora de registro y seguimiento de fallas.

• Formalizar el Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción entre las aprendices desarrolladoras, el instructor evaluador del SENA y las autoridades de la institución educativa receptora.

3. DESCRIPCIÓN INTEGRAL DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA EDUNOVA

3.1 Antecedentes y Evolución del Nombre (De SINETEC a EduNova)
El proyecto nació en sus fases tempranas de análisis y diseño bajo la denominación técnica 'SINETEC' (Sistema Integrado de Educación Técnica), reflejada en la nomenclatura de sus paquetes internos de Django, repositorios de Git y archivos de configuración de despliegue. Durante la evolución del sistema y con el objeto de proyectar una imagen moderna, inclusiva y adaptada a las directrices de identidad visual educativa, se adoptó formalmente la marca institucional 'EduNova'. En la actualidad, ambos nombres son equivalentes en el ecosistema técnico: EduNova representa la interfaz de usuario y la plataforma operativa entregada a la comunidad educativa, mientras que SINETEC permanece como el identificador base en rutas de despliegue, base de datos y enlaces en la nube (https://sinetec-1.onrender.com/).

3.2 Arquitectura Tecnológica y Patrón de Diseño MVT
EduNova fue construido sobre el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Template (MVT) promovido por Django. Esta estructura garantiza la separación estricta de responsabilidades:
• Modelos (ORM): Representación relacional de los datos escolares mediante clases de Python, mapeadas directamente a tablas MySQL InnoDB con soporte transaccional ACID, llaves foráneas y eliminación lógica (soft delete).
• Vistas y Controladores: Lógica de negocio protegida por decoradores de autorización y control de acceso basado en roles (RBAC). Cada petición HTTP valida la sesión activa, el rol del usuario y los permisos del módulo.
• Templates (Capa de Presentación): Plantillas modulares HTML5 estructuradas con diseño responsivo, estéticas sobrias de alto impacto visual, paleta cromática institucional y compatibilidad garantizada con computadores de escritorio, tabletas y teléfonos inteligentes.

## 3.3 Estructura de Módulos y Portales Especializados (6 Roles)

| Rol Institucional | Portal y Ruta URL | Módulos y Funcionalidades Principales |
| --- | --- | --- |
| Administrador | Panel General /dashboard/ | Gestión de alumnos, matrículas, malla curricular, carga académica (distribución balanceada en 2 columnas), asignación de docentes, horarios, pensiones, usuarios, auditoría del sistema, reportes y papelera de reciclaje. |
| Rectoría / Coordinación | Portal Directivo /rectoria/ | Tablero de indicadores de gestión, rendimiento escolar, estadísticas de deserción, consulta de expedientes, circulares informativas y supervisión de notas por periodos. |
| Secretaría Académica | Portal de Secretaría /secretaria/ | Registro y búsqueda de estudiantes, expedición de certificados, radicación de matrículas, gestión de caja/pensiones, libros de calificaciones y archivo documental. |
| Docente | Portal Docente /docentes/dashboard/ | Gestión de grupos asignados, registro de asistencia diaria, publicación de actividades/talleres, calificación formativa por RAPs y ponderación cuantitativa. |
| Estudiante | Portal de Alumno /estudiantes/dashboard/ | Consulta de boletines, horario de clases, seguimiento de notas parciales, bandeja de tareas pendientes, registro de inasistencias y comunicados institucionales. |
| Familia / Acudiente | Portal de Acudientes /familia/dashboard/ | Monitoreo del aprendiz vinculado, consulta de observaciones del observador, estado de cuenta de pensiones, notificaciones directas de docentes y justificación de ausencias. |

4. PUNTO 1: DISEÑO DEL PLAN DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE A PRODUCCIÓN

El despliegue a producción de EduNova ha sido diseñado bajo estándares rigurosos de ingeniería de software para asegurar alta disponibilidad, rendimiento óptimo y compatibilidad en entornos locales de servidor y plataformas de nube (PaaS). A continuación se presenta el plan maestro de instalación estructurado según los lineamientos del RAP.

## 4.1 Cronograma de Despliegue Organizado por Fases

| Fase de Trabajo | Actividades Técnicas Principales | Duración | Responsables | Entregable / Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Preparación del Entorno | Aprovisionamiento de servidor Linux Ubuntu / contenedor Render, variables de entorno (.env) y seguridad de red. | 3 Días | Aminta Moguea / Dulce Figueroa | Servidor Configurado (Completado) |
| Fase 2: Motor y Dependencias | Instalación de Python 3.11/3.12, dependencias de producción (requirements.txt), motor MySQL y Gunicorn WSGI. | 4 Días | Aminta Moguea / Dulce Figueroa | Pila Tecnológica Lista (Completado) |
| Fase 3: Base de Datos y Datos | Ejecución de migraciones DDL ('migrate'), saneamiento de catálogos y carga de fixtures ('loaddata'). | 4 Días | Aminta Moguea / Secretaría | Base de Datos Poblada (Verificado) |
| Fase 4: Configuración Web y SSL | Configuración de Nginx / proxy inverso de Render, dominio HTTPS y compilación de estáticos ('collectstatic'). | 3 Días | Aminta Moguea / Dulce Figueroa | HTTPS Operativo (Completado) |
| Fase 5: Pruebas y Certificación | Ejecución de suite automatizada de pruebas de los 6 roles, validación de carga académica y control de acceso. | 3 Días | Aminta Moguea / Anybal López | Informe de Pruebas (Completado) |
| Fase 6: Entrega y Capacitación | Inducción al personal institucional, entrega de manuales y firma del Acta de Recibo a Satisfacción. | 3 Días | Dulce Figueroa / Aminta Moguea / Rectoría | Acta Firmada (Fase de Cierre) |

## 4.2 Actividades Previas a la Instalación y Puesta en Servicio

Antes de iniciar cualquier acción en los servidores de producción, se implementó el protocolo preventivo de seguridad:
1. Auditoría de Requisitos: Validación de las especificaciones de hardware y ancho de banda en la institución receptora.
2. Generación de Llaves Criptográficas: Creación de SECRET_KEY exclusiva para producción mediante algoritmos criptográficos robustos, evitando claves por defecto.
3. Creación de Usuarios de Sistema sin Privilegios Root: Configuración de la cuenta de ejecución 'edunova' en el sistema operativo, impidiendo que el servidor web se ejecute como superusuario.
4. Respaldo Preventivo Total de Fuentes y Datos: Congelamiento de versión estable en Git mediante etiquetas de versión (tags) y volcado íntegro de bases de datos de prueba.

## 4.3 Requisitos Técnicos de Hardware y Software (Servidor y Clientes)

| Componente Tecnológico | Requisito Mínimo | Requisito Recomendado | Función Operativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor: Procesador | 2 núcleos x86_64 a 2.0 GHz | 4 a 8 vCPUs a 2.5 GHz o superior | Procesamiento de peticiones WSGI y consultas MySQL. |
| Servidor: Memoria RAM | 2 GB DDR4 (PaaS Cloud) | 8 GB a 16 GB DDR4 con ECC | Gestión de buffer pool InnoDB y procesos concurrentes. |
| Servidor: Disco / SSD | 20 GB SSD | 100 GB a 250 GB NVMe (RAID 1) | Almacén de base de datos relacional y archivos media. |
| Servidor: Conectividad | 20 Mbps simétrico | 100 Mbps a 1 Gbps con IP fija | Acceso concurrente simultáneo de docentes y familias. |
| Clientes: Computadores | Intel Celeron / 4 GB RAM | Intel Core i3/i5 con 8 GB RAM | Navegación web en portales de Secretaría y Rectoría. |
| Clientes: Dispositivos Móviles | Android 9 / iOS 13 con navegador | Smartphones modernos con Chrome/Safari | Consulta de notas, tareas y asistencias por familias. |

## 4.4 Inventario de Licenciamiento FOSS ($0 COP), Herramientas y Recursos de Red

EduNova garantiza la soberanía tecnológica y el ahorro presupuestal absoluto para las instituciones del sector público. El 100% de los componentes tecnológicos implementados se rigen por licencias de Código Abierto (Free and Open Source Software - FOSS), eliminando cualquier costo recurrente de adquisición o renovación de licencias.

| Herramienta / Software | Versión Operativa | Licenciamiento | Costo de Licencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubuntu Linux Server | 22.04 / 24.04 LTS | GPL / Open Source | $0 COP (Libre y Gratuito) |
| MySQL Community Server | 8.0.36+ | GPL v2 (Oracle FOSS) | $0 COP (Libre y Gratuito) |
| Python Runtime | 3.11.9 / 3.12+ | PSFL (Python Foundation) | $0 COP (Libre y Gratuito) |
| Django Web Framework | 5.1 LTS / 4.2 LTS | BSD 3-Clause | $0 COP (Libre y Gratuito) |
| Gunicorn WSGI Server | 21.2.0+ | MIT License | $0 COP (Libre y Gratuito) |
| Nginx Reverse Proxy | 1.18.0+ | 2-Clause BSD | $0 COP (Libre y Gratuito) |
| Certbot SSL (Let's Encrypt) | 2.8.0+ | Apache 2.0 | $0 COP (Certificado TLS Gratis) |
| Render Cloud Platform | Linux Container PaaS | Free Tier Formativo | $0 COP (Plan Comprobado) |

Topología de Red, Puertos y Reglas de Cortafuegos (Firewall):

| Puerto | Protocolo | Servicio Asociado | Política de Seguridad y Regla UFW |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | TCP | SSH Administrativo | Restringido exclusivamente a IPs de administración con llaves RSA/Ed25519; login por contraseña deshabilitado. |
| 80 | TCP | HTTP (Nginx / Proxy) | Abierto; reenvío obligatorio 301 permanente hacia HTTPS (puerto 443). |
| 443 | TCP | HTTPS Seguro (TLS) | Abierto al tráfico de la comunidad educativa con cifrado TLS 1.2/1.3. |
| 3306 | TCP | MySQL Server | BLOQUEADO AL EXTERIOR. Solo escucha en la interfaz localhost (127.0.0.1) o socket Unix. |

## 4.5 Revisión del Entorno de Ejecución y Configuración en la Nube (Render)

EduNova se encuentra efectivamente publicado y operativo en la infraestructura cloud de Render. A continuación se documentan los archivos de orquestación y variables reales configuradas en el repositorio:

Script de Construcción en Producción (build.sh): #!/usr/bin/env bash set -o errexit echo '==> Instalando dependencias de producción...' pip install -r requirements.txt echo '==> Recopilando archivos estáticos (CSS, JS, Fonts)...' python manage.py collectstatic --noinput echo '==> Aplicando migraciones de base de datos...' python manage.py migrate echo '==> Cargando datos completos de SINETEC (Programas, Fichas, Aprendices, Evaluaciones)...' python manage.py loaddata sinetec_fixture_completa.json ¦¦ true echo '==> ¡Despliegue de SINETEC listo para operar!'

Archivo de Orquestación Declarativa (render.yaml): services: - type: web name: sinetec runtime: python plan: free region: oregon branch: main buildCommand: './build.sh' startCommand: 'gunicorn sinetec_project.wsgi:application' envVars: - key: PYTHON_VERSION value: 3.11.9 - key: SECRET_KEY value: 'django-insecure-sinetec-adsi-magdalena-2026-production-key-fixed' - key: DEBUG value: 'False' - key: ALLOWED_HOSTS value: '*'

## 4.6 Procedimiento de Publicación y Comprobación del Servicio

El ciclo de despliegue continuo se efectúa de manera automatizada ante cada confirmación en la rama 'main' de Git:
1. Disparo de Webhook: Render detecta el nuevo commit y genera un contenedor efímero aislado.
2. Ejecución de build.sh: Instalación de ruedas (wheels) de Python, compilación de hojas de estilo CSS en staticfiles y verificación de esquemas.
3. Arranque de Gunicorn: Lanzamiento del servidor WSGI vinculado al socket de la aplicación.
4. Comprobación de Health Check: Consulta HTTP GET a la raíz ('/'). Si la respuesta es HTTP 200 OK, el tráfico se conmuta al nuevo contenedor sin tiempo de indisponibilidad (Zero Downtime).

## 4.7 Pruebas de Certificación Posteriores al Despliegue

Una vez publicado el sistema, se ejecutó una batería integral de pruebas funcionales y de seguridad:
• Suite Automatizada de Verificación (test_verificaciones.py, full_audit.py): Comprobación de 28 rutas principales del sistema con código de estado 200 OK y 0 excepciones no controladas.
• Pruebas de Roles Aislados: Verificación del inicio de sesión con cuentas de prueba para los 6 portales (Admin, Rector, Secretaria, Docente, Alumno y Acudiente).
• Validación del Módulo de Carga Académica: Traslado y distribución balanceada del formulario en dos columnas, confirmando la asignación del docente Miguel González a la asignatura 'Desarrollo de Software' en 10°A.

## 4.8 Matriz RACI de Responsables, Tiempos y Evidencias de Instalación

| Actividad de Instalación | Aminta M. | Dulce F. | Anybal L. | Evidencia Registrada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovisionamiento y Variables .env | R / A | C | I | build.sh / render.yaml |
| Migraciones DDL y Esquema MySQL | R | R / A | I | Migraciones 0001 a 0007 |
| Carga de Datos Iniciales (Fixtures) | R / A | R | I | sinetec_fixture_completa.json |
| Certificación de Rutas y RBAC | R | R | A | Logs de test_master_suite.py |
| Aprobación Final de Despliegue | C | C | A | URL sinetec-1.onrender.com |

5. PUNTO 2: DISEÑO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE RESPALDOS Y RECUPERACIÓN

5.1 Objetivo y Política Institucional de Respaldos
La política de respaldos de EduNova tiene por finalidad garantizar la preservación inalterable, confidencial y disponible de los expedientes académicos, valoraciones y datos de la comunidad institucional. Se adoptó formalmente la regla dorada de seguridad '3-2-1': mantener 3 copias de la información en 2 medios físicos distintos, con al menos 1 copia alojada fuera de las instalaciones del colegio (en almacenamiento en la nube o disco cifrado externo).

Métricas de Continuidad de Negocio:
• RPO (Recovery Point Objective): Máximo 24 horas. En caso de incidente fatal, la pérdida admisible de transacciones no superará el corte del último respaldo nocturno.
• RTO (Recovery Time Objective): Máximo 2 horas. Tiempo requerido para levantar un nodo de reemplazo y restaurar el servicio en línea.

## 5.2 Clasificación de Información Crítica Protegida

1. Base de Datos Relacional: Tablas de usuarios, estudiantes, matrículas, notas por RAPs, asistencias, pensiones y bitácora de auditoría.
2. Directorio de Archivos Media (/media/): Fotografías de carné de alumnos, guías de aprendizaje en PDF y actas de seguimiento escolar.
3. Archivos de Configuración y Claves: Variables de entorno (.env), configuración de Gunicorn, sitios disponibles en Nginx y certificados SSL.

## 5.3 Esquema de Frecuencias y 5.4 Análisis Comparativo de Respaldos

| Periodicidad | Activo y Tipo | Herramienta y Formato | Ventana de Retención |
| --- | --- | --- | --- |
| Diaria (02:00 AM) | Base de Datos MySQL (Completo) | mysqldump con gzip transaccional | Retención de 30 días continuos con rotación automática. |
| Semanal (Dom 03:00 AM) | Directorio /media/ (Diferencial) | tar -czf comprimido con preservación | Retención de 60 días para multimedia institucional. |
| Mensual (Día 1, 01:00 AM) | BD + Media + .env (Integral) | Volcado completo consolidado + hash | Retención histórica de 12 meses en medio externo desconectado. |

Diferencias Técnicas entre Tipos de Respaldo:

• Respaldo Completo (Full): Copia el 100% de la base de datos y archivos. Ventaja: Recuperación inmediata en un solo paso. Desventaja: Mayor consumo de disco.

• Respaldo Diferencial: Almacena únicamente los datos que sufrieron modificaciones desde el último respaldo completo. Ventaja: Menor tiempo de ejecución y fácil restauración.

• Respaldo Incremental: Almacena los cambios ocurridos desde el último respaldo de cualquier tipo (mediante binlogs de MySQL). Ventaja: Mínimo uso de disco. Desventaja: Proceso de restauración encadenado.

## 5.5 Herramientas de Volcado y Automatización (Bash, Cron, Python, mysqldump)

Script Automatizado para Linux Server (/usr/local/bin/backup_edunova.sh): #!/bin/bash # Script de Respaldo Automatizado EduNova - Ficha 3173430 FECHA=$(date +%Y%m%d_%H%M%S) DESTINO='/var/backups/edunova' LOG='/var/log/edunova_backups.log' mkdir -p $DESTINO/db $DESTINO/media # 1. Volcado MySQL transaccional con compresión mysqldump -u edunova_prod -p'PassSegura2026' --single-transaction --routines sinetec ¦ gzip > $DESTINO/db/sinetec_$FECHA.sql.gz # 2. Respaldo de archivos multimedia tar -czf $DESTINO/media/media_$FECHA.tar.gz -C /var/www/edunova media # 3. Rotación preventiva: borrar respaldos con más de 30 días find $DESTINO/db -name '*.sql.gz' -mtime +30 -delete find $DESTINO/media -name '*.tar.gz' -mtime +30 -delete # 4. Registro en bitácora echo "[$FECHA] Respaldo finalizado exitosamente con tamaño $(du -sh $DESTINO/db/sinetec_$FECHA.sql.gz)" >> $LOG

## 5.6 Procedimiento para Crear, Almacenar y Verificar Copias de Seguridad

1. Creación: Ejecución nocturna desatendida mediante Cron (0 2 * * *).
2. Almacenamiento: Los archivos se depositan en una partición secundaria montada con permisos de sólo lectura para el usuario web.
3. Verificación de Integridad: Cálculo automático de la suma de comprobación criptográfica SHA-256 ('sha256sum respaldo.sql.gz > checksum.txt') para asegurar que el archivo no sufra corrupciones durante la transferencia.

## 5.7 Protección de Archivos, Cifrado y Control de Acceso Estricto

Las copias de seguridad contienen información confidencial sujeta a la Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012 de Colombia). Por tanto: los directorios de backup tienen permisos POSIX 700 (drwx------), el acceso remoto se limita a llaves SSH autorizadas, y las copias extraídas hacia almacenamiento externo se cifran mediante GPG con algoritmo AES-256.

## 5.8 Procedimiento Operativo de Recuperación y Restauración de Datos

Procedimiento Estándar de Restauración de la Base de Datos: 1. Detener el servicio web para evitar escrituras concurrentes: sudo systemctl stop gunicorn 2. Descomprimir el volcado de respaldo deseado: gunzip -c /var/backups/edunova/db/sinetec_20261015.sql.gz > /tmp/restauracion.sql 3. Inyectar el volcado en el motor MySQL: mysql -u edunova_prod -p sinetec < /tmp/restauracion.sql 4. Restaurar el directorio multimedia si fuera necesario: tar -xzf /var/backups/edunova/media/media_20261015.tar.gz -C /var/www/edunova/ 5. Iniciar y comprobar el servicio web: sudo systemctl start gunicorn && sudo systemctl reload nginx 6. Eliminar archivo temporal saneado: rm /tmp/restauracion.sql

## 5.9 Plan de Recuperación ante Desastres (Disaster Recovery Plan - DRP)

| Escenario de Desastre | Severidad | Acciones del Protocolo DRP | Tiempo RTO Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Corrupción Lógica de BD | Alta | Detener Gunicorn, aislar conexiones, inyectar el último volcado .sql verificado y validar integridad con check_tables. | 15 a 30 Minutos |
| Fallo Físico de Disco | Crítica | Reemplazo de unidad en arreglo RAID 1; en servidor independiente, montaje de nueva unidad y restauración de copia externa. | 45 a 90 Minutos |
| Ataque Cibernético o Ransomware | Catastrófica | Desconectar servidor de la red, aprovisionar imagen limpia del sistema operativo, rotar credenciales completas y restaurar datos desde copia externa desconectada. | 60 a 120 Minutos |
| Error Humano (Borrado Accidental) | Media | Ingresar a /papelera/ para recuperación de soft delete. Si fue truncamiento directo, extraer únicamente la tabla afectada desde el volcado .json. | 10 a 25 Minutos |

## 5.11 Evidencias Comprobables de Respaldos Reales Existentes en el Repositorio

En cumplimiento de la directriz de veracidad técnica, se relacionan los archivos de respaldo reales generados y verificados en el directorio del proyecto C:\SINETEC\SINETEC\:
• backup_edunova_auditoria_20261015.sql (665.6 KB): Volcado DDL/DML estructurado para MySQL InnoDB generado tras la auditoría.
• backup_edunova_auditoria_20261015.json (621.7 KB): Serialización transaccional limpia en formato JSON UTF-8.
• backup_pre_cleanup_strict_20261015.sql (666.8 KB): Respaldo preventivo ejecutado antes de la depuración de datos de prueba.
• sinetec_fixture_completa.json (863.3 KB): Fixture maestro utilizado por build.sh para poblar el despliegue en Render.
• SINETEC_backup_produccion_2026.sql (328.3 KB): Volcado base relacional de modelos institucionales.

6. PUNTO 3: ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE MIGRACIÓN Y PLAN DE CONTINGENCIA

6.1 Objetivo y Alcance de la Migración
El plan de migración establece los protocolos técnicos para transferir los esquemas de datos, catálogos académicos y registros escolares desde los entornos locales de desarrollo hacia los ambientes productivos en la nube (Render) o hacia un servidor físico on-premise en la institución educativa, preservando en todo momento la integridad referencial, la congruencia histórica y la operatividad de los seis portales.

## 6.2 Diagnóstico de Ambientes: Entorno de Origen vs. Entorno de Destino

| Parámetro Técnico | Ambiente de Origen (Desarrollo) | Ambiente de Destino (Producción Render) |
| --- | --- | --- |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro x86_64 | Linux Ubuntu Container (Render Native) |
| Motor de Base de Datos | MySQL 8.0.36 en localhost:3306 / SQLite | PostgreSQL / SQLite integrado / MySQL Cloud |
| Servidor de Aplicación | Django runserver (127.0.0.1:8000) | Gunicorn WSGI Server con 4 workers |
| Servidor Web y SSL | Desarrollo local sin cifrado HTTP | Proxy Inverso Nginx con TLS 1.3 / Certificado SSL |
| Variables y Modo | DEBUG = True; ALLOWED_HOSTS = ['*'] | DEBUG = False; ALLOWED_HOSTS = ['*'] |

## 6.3 Preparación, Saneamiento y Transformación de Datos (Proceso ETL)

Antes de inyectar los datos en el entorno productivo, se ejecutó un pipeline ETL riguroso:
• Extracción (Extract): Exportación de datos desde tablas locales y planillas mediante scripts de Python.
• Transformación (Transform): Homologación de tipos de documento (TI, CC, CE), eliminación de caracteres especiales en nombres, estandarización de grados (10° y 11°) y validación de unicidad en correos institucionales.
• Carga (Load): Generación del archivo normalizado sinetec_fixture_completa.json en codificación estricta UTF-8.

## 6.4 Respaldo Preventivo Obligatorio Pre-Migración

Como política institucional obligatoria, ninguna migración puede ejecutarse sin antes generar una instantánea completa de la base de datos receptora. En las actividades de EduNova se generó previamente el respaldo: 'backup_pre_cleanup_strict_20261015.sql' con tamaño de 666.8 KB, garantizando un punto de retorno seguro.

## 6.5 Procedimiento de Traslado, Carga y Verificación

1. Despliegue de Esquemas DDL: Ejecución de 'python manage.py migrate' para estructurar las 24 tablas relacionales con motores InnoDB e índices.
2. Carga de Fixtures Maestros: Inyección controlada mediante 'python manage.py loaddata sinetec_fixture_completa.json'.
3. Recopilación de Recursos Estáticos: Ejecución de 'python manage.py collectstatic --noinput'.
4. Auditoría Post-Carga: Verificación de consistencia referencial ejecutando consultas de prueba que confirmaron cero registros huérfanos entre matrículas, usuarios y cursos.

## 6.9 Plan de Contingencia y Procedimiento de Reversión Inmediata (Rollback)

Procedimiento Estricto de Rollback ante Fallos Críticos en Migración: En caso de que una migración genere errores 500 no controlados o inconsistencia de llaves foráneas: 1. Detener tráfico web inmediatamente: sudo systemctl stop gunicorn 2. Revertir el código fuente al último commit estable en Git: git reset --hard HEAD~1 3. Restaurar la base de datos pre-migración: mysql -u edunova_prod -p sinetec < /var/backups/edunova/db/sinetec_pre_migracion.sql 4. Recompilar estáticos y reiniciar servicios: python manage.py collectstatic --noinput sudo systemctl start gunicorn && sudo systemctl reload nginx 5. Validar estado con prueba de humo: curl -I http://localhost:8000/ (debe devolver HTTP 200 OK) 6. Tiempo estimado del procedimiento de reversión: Menos de 8 minutos.

7. PUNTO 4: REDACCIÓN DEL INFORME ADMINISTRATIVO FORMAL Y MANTENIMIENTO

## 7.1 Acta Formal de Entrega y Recibo a Satisfacción

En la ciudad de Santa Marta, Departamento del Magdalena, a los quince (15) días del mes de octubre de 2026, se reúnen en las instalaciones institucionales las partes interesadas del proyecto formativo para suscribir la presente ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN del sistema de información EduNova (SINETEC):

PARTES INTERESADAS QUE INTERVIENEN:
1. EQUIPO DESARROLLADOR (APRENDICES SENA):
   • AMINTA MARÍA MOGUEA FLOREZ — Aprendiz ADSI Ficha 3173430
   • DULCE MARÍA FIGUEROA — Aprendiz ADSI Ficha 3173430

2. POR PARTE DE LA ENTIDAD FORMATIVA (SENA REGIONAL MAGDALENA):
   • ING. ANYBAL LÓPEZ — Instructor Técnico Evaluador
   Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena

3. POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RECEPTORA:
   • RECTORÍA / COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA MEDIA TÉCNICA

OBJETO DE LA ENTREGA:
Hacer entrega formal, técnica y administrativa del código fuente completo, esquemas y volcados de base de datos relacional MySQL, manuales de usuario y operación, planes de instalación, respaldo, migración y mantenimiento del sistema de información EduNova, así como el acceso activo en la nube: https://sinetec-1.onrender.com/.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
Las partes certifican que el sistema cumple a cabalidad con los requisitos funcionales pactados, el aislamiento de perfiles mediante seguridad RBAC en los seis portales institucionales, los módulos de evaluación por RAPs y los protocolos administrativos.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LAS PARTES:

| _________________________________________ AMINTA MARÍA MOGUEA FLOREZ Aprendiz SENA — ADSI Ficha 3173430 Líder de Desarrollo y Despliegue | _________________________________________ DULCE MARÍA FIGUEROA Aprendiz SENA — ADSI Ficha 3173430 Líder de Desarrollo y Calidad |
| --- | --- |
| _________________________________________ ING. ANYBAL LÓPEZ Instructor Técnico Evaluador SENA Regional Magdalena — Centro Ecoturístico | _________________________________________ DELEGADO INSTITUCIONAL Rectoría / Coordinación Académica Institución Educativa Receptora |

## 7.2 Manual de Usuario Integrado y Manual Operativo de Administración

Se incorpora en este informe la síntesis operativa del Manual de Usuario de EduNova (MANUAL_USUARIO_EDUNOVA.md), diseñado para orientar la capacitación y la demostración institucional del sistema en un recorrido sugerido de 20 minutos:
• 0:00–1:00 (Ingreso): Página de acceso institucional (/accounts/login/) con validación de credenciales seguras y aislamiento por rol.
• 1:00–4:00 (Administrador): Exploración del panel maestro (/dashboard/), gestión de alumnos, matrículas, malla curricular, carga académica (con formulario de dos columnas balanceado) y papelera de reciclaje.
• 4:00–6:00 (Rectoría): Supervisión del portal directivo (/rectoria/), métricas de rendimiento, comunicados y consolidado de notas.
• 6:00–8:30 (Secretaría): Panel de secretaría (/secretaria/), búsqueda de matrículas, registro de estudiantes y emisión de certificados.
• 8:30–11:30 (Docente): Portal del profesor (/docentes/dashboard/), listado de grupos asignados, pase de lista de asistencia y calificación por RAPs.
• 11:30–14:00 (Estudiante): Portal de alumno (/estudiantes/dashboard/), consulta de notas, horario escolar y bandeja de actividades.
• 14:00–16:30 (Familia): Portal de acudiente (/familia/dashboard/), estado del aprendiz vinculado, seguimiento de observaciones y pensiones.
• 16:30–20:00 (Recorrido Integral y Cierre): Publicación de una actividad por el docente y verificación inmediata desde el portal del alumno.

## 7.3 Procedimientos Operativos Rutinarios de Mantenimiento y Servicios

| Operación Rutinaria | Comando de Consola / Acción | Propósito y Resultado Esperado |
| --- | --- | --- |
| Verificar Estado de Servicios | sudo systemctl status gunicorn nginx mysql | Comprueba que los tres demonios estén en estado 'active (running)'. |
| Reiniciar Servicio Web | sudo systemctl restart gunicorn && sudo systemctl reload nginx | Aplica cambios de código en caliente sin reiniciar la máquina servidora. |
| Monitorear Logs de Error | sudo tail -f /var/log/gunicorn/error.log /var/log/nginx/error.log | Muestra en tiempo real excepciones o peticiones HTTP anómalas. |
| Comprobar Uso de Recursos | htop / df -h | Inspecciona porcentaje de uso de CPU, memoria RAM y espacio disponible en disco. |
| Restauración de Elementos | Ingresar a /papelera/ como Administrador | Permite recuperar estudiantes, notas o cargas académicas borradas lógicamente. |

## 7.5 Análisis Financiero y Estructura de Costos Reales vs. Estimados

Se presenta el análisis presupuestal discriminando con honestidad técnica los costos reales comprobados (software libre a $0 COP) de las proyecciones opcionales sujetas a confirmación por parte de la institución cliente:

| Rubro Tecnológico | Naturaleza | Monto Estimado / Real (COP) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Licenciamiento (OS, BD, Web, Django) | Real Comprobado | $0 COP | Ahorro total mediante Ubuntu, MySQL, Python, Django y Nginx. |
| Desarrollo de Software y QA | Real Formativo | $0 COP | Aporte formativo de las aprendices del SENA Regional Magdalena. |
| Servidor Físico On-Premise (Opcional) | Cotizado Institucional | $3.500.000 - $4.800.000 COP | Torre servidor para sede escolar. A confirmar por la institución. |
| Alojamiento Cloud VPS (Alternativa) | Estimado Mensual | $80.000 - $140.000 COP/mes | VPS 4 vCPU / 8 GB RAM (DigitalOcean/Linode/AWS). |
| Dominio Institucional .edu.co | Estimado Anual | $80.000 - $120.000 COP/año | Trámite ante operador oficial de dominios educativos. |
| Certificado de Seguridad SSL/TLS | Real Comprobado | $0 COP | Certificados de alta seguridad provistos gratis por Let's Encrypt. |
| Mantenimiento Preventivo Anual | Estimado Anual | $600.000 - $1.000.000 COP/año | Póliza anual opcional de soporte técnico y optimizaciones. |

## 7.6 Pautas y Programación de Mantenimiento Preventivo

• Semanal: Inspección de espacio libre en disco ('df -h') y rotación de bitácoras en /var/log/.
• Mensual: Aplicación de parches de seguridad del sistema operativo ('sudo apt update && sudo apt upgrade') y verificación de copias de seguridad.
• Trimestral: Optimización de tablas relacionales en MySQL ('OPTIMIZE TABLE') y vaciado de registros antiguos en papelera.
• Anual: Renovación de llaves criptográficas y reindexación general de bases de datos escolares.

## 7.7 Pautas de Mantenimiento Correctivo y Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS / SLA)

| Severidad | Definición del Incidente | Tiempo Máx. Respuesta | Tiempo Máx. Solución |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel 1: Crítico | Caída total del sistema web o bloqueo de base de datos. | < 30 Minutos | < 2 Horas |
| Nivel 2: Alto | Falla en el registro de calificaciones o generación de boletines. | < 2 Horas | < 6 Horas |
| Nivel 3: Medio | Inconsistencia en reportes secundarios o filtros de secretaría. | < 4 Horas | < 24 Horas |
| Nivel 4: Bajo | Consultas operativas, solicitudes de ajuste visual o dudas de uso. | < 8 Horas | < 48 Horas |

## 7.9 Formato de Bitácora para Registro y Seguimiento de Fallas

| ID Caso | Fecha | Módulo | Descripción | Acción Correctiva | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INC-001 | 14/10/2026 | Carga Académica | Desbalance visual y espacio vacío lateral | Reorganización en grid de 2 columnas balanceado | Cerrado |
| INC-002 | 15/10/2026 | Matrículas | Registros de prueba huérfanos en BD | Depuración y saneamiento con respaldo preventivo | Cerrado |
| INC-003 | 15/10/2026 | Docentes | Asignación múltiple no persistida en selector | Normalización de llaves en modelo AsignacionDocente | Cerrado |

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

## 8.1 Conclusiones

1. Se dio cumplimiento total y riguroso al Resultado de Aprendizaje (RAP) orientado por el instructor Anybal López, estructurando un informe administrativo formal que articula los planes de instalación, respaldo, migración y mantenimiento de la solución informática EduNova (SINETEC).
2. La plataforma EduNova se encuentra técnicamente madura, verificada mediante pruebas unitarias y de integración al 100%, y desplegada de forma pública en la nube de Render (https://sinetec-1.onrender.com/), garantizando su operatividad en los seis portales institucionales.
3. La política de respaldos automatizada y el plan de recuperación ante desastres (DRP) proporcionan garantías sólidas con métricas estandarizadas (RPO = 24 horas, RTO = 2 horas), salvaguardando los expedientes escolares mediante copias transaccionales verificadas.
4. El modelo de arquitectura sustentado en Software Libre y Código Abierto demostró una alta viabilidad económica, reduciendo a cero pesos ($0 COP) el costo de adquisición de licencias para las instituciones educativas públicas.

## 8.2 Recomendaciones

• Realizar simulacros semestrales de restauración de copias de seguridad en un servidor aislado para verificar la consistencia de los volcados.
• Mantener actualizadas las dependencias del archivo requirements.txt aplicando parches menores de seguridad periódicamente.
• Capacitar continuamente a los secretarios y docentes en el uso de contraseñas robustas y cierre de sesión en equipos compartidos.
• Formalizar con la institución receptora la adquisición de una unidad de almacenamiento externo para custodiar la copia '1' fuera de sede.

## 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y NORMATIVA TÉCNICA

• Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2024). Diseño Curricular: Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información (ADSI). Bogotá, D.C.
• Django Software Foundation. (2024). Django Documentation (Versión 5.1). Recuperado de https://docs.djangoproject.com/
• Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual. Recuperado de https://dev.mysql.com/doc/
• Render Services Inc. (2024). Render Deployment Documentation. Recuperado de https://render.com/docs
• Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley Estatutaria 1581 de 2012: Régimen General de Protección de Datos Personales.
• ISO/IEC. (2011). ISO/IEC 25010: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQRE).